Cynllun Datblygu Lleol

Adroddiad Monitro Blynyddol

1 Ebrill 2025 – 31 Mawrth 2026

Dosbarth B

Tabl Cynnwys

Cyflwyniad	4

Monitro Cynaliadwyedd	7

Monitro Strategaeth	8

Darparu Tai	9

Ffigur 1 – Cwblhau mewn perthynas â Gofyniad Cyfartaledd Blynyddol y CDLl	9

Ffigur 2 – Nifer yr anheddau y rhoddwyd caniatâd cynllunio ar eu cyfer	12

Ffigur 3 – Nifer yr unedau a roddwyd a'u cwblhau ym mhob haen setliad	14

Ffigur 4 – Nifer yr anheddau a gafodd ganiatâd ar safleoedd defnydd cymysg	19

Ffigur 5 – Pob cais a roddodd ganiatâd cynllunio i gyflawni dwysedd o 30 annedd yr hectar	20

Ffigur 6 – Targed canran Tai Fforddiadwy	22

Ffigur 7 – Nifer yr anheddau fforddiadwy y rhoddwyd caniatâd iddynt	23

Ffigur 8 – Nifer yr anheddau fforddiadwy a gwblhawyd	25

Ffigur 9 – Nifer yr anheddau marchnad sy'n dod ymlaen ar safleoedd o 3 annedd neu fwy	27

Ffigur 10 – Nifer yr anheddau fforddiadwy	29

Ffigur 11 – Nifer yr anheddau fforddiadwy ar safleoedd eithriad	30

Ffigur 12 – Meddianna'r safle Sipsiwn a Theithwyr a ddyrannwyd	31

Ffigur 13 – Canllawiau Cynllunio Atodol	31

Lles Economaidd	32

Ffigur 14 – Datblygu Tir Cyflogaeth	32

Ffigur 15 – Tir Cyflogaeth a Gollwyd	33

Ffigur 16 – Datblygiad cyflogaeth ym Mhonsenni a Defynnog	35

Ffigur 17 – Datblygu cyflogaeth yn y Gelli Gandryll	36

Ffigur 18 – Canllawiau Cynllunio Atodol	37

Monitro Polisi	38

Diogelu'r Amgylchedd	38

Ffigur 19 – Tir yng Nghefn Gwlad a gollwyd i ddatblygiad drwy ymadael â CYD LP1	38

Ffigur 20 – Datblygiad sy'n cael effaith andwyol ar ddynodi tirwedd hanesyddol	39

Ffigur 21 – Datblygiad sydd ag effaith andwyol ar safleoedd dynodedig ar gyfer cadwraeth natur	40

Ffigur 22 – Datblygiad sydd ag effaith andwyol ar safleoedd dynodedig ar gyfer treftadaeth a chadwraeth adeiladau.	41

Ffigur 23 – Nifer yr Ardaloedd Cadwraeth sydd ag asesiadau cyfredol	42

Ffigur 24 – Canllawiau Cynllunio Atodol	43

Newid yn yr Hinsawdd, Dylunio Cynaliadwy ac Ynni Adnewyddadwy	44

Ffigur 25 – Datblygiad mewn ardaloedd llifogydd C1 a C2 nad ydynt yn bodloni profion Nodyn Cyngor Technegol 15	44

Ffigur 26 – Caniatâd cynllunio yn groes i gyngor Cyfoeth Naturiol Cymru a Dŵr Cymru Welsh Water ynghylch ansawdd/maint dŵr	45

Ffigur 27 – Nifer y ceisiadau sy'n ystyried technegau addasu i newid yn yr hinsawdd o fewn Datganiadau Dylunio a Mynediad	46

Ffigur 28 – Nifer y ceisiadau ar gyfer datblygiadau mwy sy'n methu â darparu 20% o'u ynni o adnoddau carbon isel neu ddi-garbon	47

Ffigur 29 – Datblygu cynlluniau ynni adnewyddadwy	48

Ffigur 30 – Capasiti a ganiateir a gosod (MW) prosiectau trydan a gwres adnewyddadwy	50

Ffigur 31 – Canllawiau Cynllunio Atodol	51

Mân-werthu	52

Ffigur 32 – Cyfraddau swyddi gwag blynyddol canol trefi	52

Twristiaeth Gynaliadwy	54

Ffigur 33 – Nifer y cyfleusterau twristiaeth newydd neu wedi'u gwella	54

Cymunedau Cynaliadwy	56

Ffigur 34 – Nifer y ceisiadau a gymeradwywyd gan arwain at golli cyfleusterau cymunedol	56

Seilwaith	57

Ffigur 35 – Faint o ddatblygiadau newydd sy'n darparu SUDS (Systemau Draenio Trefol Cynaliadwy)	57

Gwastraff	58

Ffigur 36 – Nifer yr unedau gwag o fewn y safleoedd Dosbarth B a nodwyd sy'n addas i ddarparu ar gyfer cyfleuster gwastraff lleol	58

Ffigur 37 – Nifer y cyfleusterau rheoli gwastraff trwyddedig newydd a ganiateir	60

Mwynau	61

Ffigur 38 – Nifer y caniatâd ar gyfer datblygiad parhaol, sterileiddio o fewn ardal diogelu mwynau	62

Monitro Safle	62

Ffigur 39	63

Atodiadau	66

Atodiad 1 – Graff a thabl o gwblhau adeiladu tai yn erbyn Gofyniad Cyfartaledd Blynyddol y CDLl	1

Atodiad 2 – Dangosyddion Asesu Cynaliadwyedd Ychwanegol	1

Tabl 1 – Gwybodaeth o'r Gymraeg yn y Parc Cenedlaethol	12

Cyflwyniad

Mae'n ofynnol i Awdurdod y Parc Cenedlaethol gan Lywodraeth Cymru gynhyrchu a chyflwyno Adroddiad Monitro Blynyddol erbyn 31 Hydref bob blwyddyn ar ôl mabwysiadu'r Cynllun Datblygu Lleol. Mae'r adroddiad yn hanfodol wrth asesu cynnydd y Cynllun Datblygu Lleol wrth weithredu'r polisïau a gynhwysir yn y Cynllun ac mae'n rhoi cyfle i Awdurdod y Parc Cenedlaethol asesu'r Polisïau yn erbyn y wybodaeth ddiweddaraf sydd ar gael. Mae'r Adroddiad Monitro Blynyddol hefyd yn cynnwys canlyniadau'r Asesiad Amgylcheddol Strategol/Arfarniad Cynaliadwyedd (Atodiad 2).

Gall yr ymarfer monitro gynorthwyo Awdurdod y Parc Cenedlaethol i:-

- Nodi lle nad yw rhai polisïau yn llwyddiannus wrth gyflawni eu hamcanion arfaethedig;

- Nodi bylchau yn sail y dystiolaeth, efallai trwy ddeddfwriaeth newid neu bolisi cenedlaethol, y mae angen mynd i'r afael â nhw a'u hadlewyrchu yn y Cynllun Datblygu Lleol;

- Nodi meysydd llwyddiant y gellid eu defnyddio fel enghraifft ar gyfer newid drwy gydol y Cynllun Datblygu Lleol;

- Nodwch y camau arfaethedig y bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn eu cymryd i gywiro unrhyw faterion i sicrhau gweithrediad llwyddiannus y polisi neu unrhyw adolygiad sydd angen digwydd.

Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol wedi llunio set o dargedau a dangosyddion sy'n gweithredu fel meincnod y gellir mesur perfformiad yn ei erbyn. Gall targedau ymwneud â chyflawni lefelau penodol o ddatblygu a gellir eu gosod yn flynyddol neu ar adeg interim o fewn cyfnod y Cynllun. Y targed ar gyfer y Cynllun cyfan yw cyflawni'r Strategaeth Cynllun Datblygu Lleol.

Mae'r dangosyddion a'r targedau a nodir yn Fframwaith Monitro'r Cynllun Datblygu Lleol hefyd yn rhoi pwyntiau sbarduno i nodi os nad yw un rhan o'r Cynllun yn cyflawni'r canlyniadau a ddymunir. Os yw'r sbardunau hyn yn cael eu 'actifadu', bydd yr Adroddiad Monitro Blynyddol yn ystyried y camau angenrheidiol sydd eu hangen o ganlyniad. Mae sawl canlyniad y gallai Awdurdod y Parc Cenedlaethol weithredu yn y digwyddiad hwn; bydd y rhain yn dibynnu ar y lefel y mae'n ymddangos nad yw'r targed wedi'i gyrraedd a beirniadaeth y datblygiad i gyflawni'r Strategaeth Cynllun Datblygu Lleol. Bydd dangosyddion cyd-destunol hefyd yn cael eu defnyddio yn yr Adroddiad Monitro Blynyddol i werthuso a yw'r Cynllun nad yw'n cyflawni'r targedau neu a oes ffactorau allanol (megis yr economi neu newidiadau mewn ffynonellau cyllido ac ati) sy'n cyfrannu ac felly y tu allan i reolaeth y system gynllunio.

Mae'r opsiynau canlynol ar gael i Awdurdod y Parc Cenedlaethol mewn cydweithrediad â phob un o'r dangosyddion a'u sbardunau. Bydd yr Adroddiad Monitro Blynyddol yn asesu difrifoldeb y sefyllfa sy'n gysylltiedig â phob dangosydd ac yn argymell ymateb priodol:

- Parhau i Fonitro

- Angen Hyfforddiant Swyddog/Aelod

- Canllawiau cynllunio atodol / briffiau datblygu sy'n ofynnol

- Ymchwil Polisi

- Adolygiad Polisi

- Adolygiad Cynllun/Strategaeth

Fel rhan o'r broses Adroddiad Monitro Blynyddol, bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol hefyd yn cynnwys diweddariad ar ddatblygiad safleoedd a ddyrannwyd. Bydd hyn yn tynnu sylw at ba weithgaredd sydd wedi digwydd ar y safle mewn unrhyw flwyddyn benodol, gan gynnwys paratoi astudiaethau neu ddilyniant datblygu. Os nad yw safle yn cael ei symud ymlaen fel y disgwyliwyd, bydd hyn yn cael ei ddehongli fel sbardun a bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn cymryd camau priodol (gweler uchod) os oes angen.

Cwblhawyd gofynion nifer o'r dangosyddion strategol a pholisi yn ystod cam monitro cyntaf y Cynllun Datblygu Lleol, sef meddiannu'r safle Sipsiwn a Theithwyr a ddyrannwyd a datblygu nifer o nodiadau Canllaw Cynllunio Atodol. Yn ystod yr ail gam argymhellwyd y dylid rhoi'r gorau i fonitro mewn perthynas â nifer y ceisiadau am ddatblygiadau mwy sy'n methu â darparu 20% o'u ynni o adnoddau carbon isel neu ddi-garbon oherwydd bod y mater hwn yn fater o ran Rhan L o'r Rheoliadau Adeiladu.

Er gwaethaf hyn, bydd llawer o'r dangosyddion strategol a pholisi, fel sy'n ofynnol gan y Fframwaith Monitro Cynllun Datblygu Lleol, yn parhau i gael eu monitro fel y manylir yn y tablau sydd wedi'u marcio'n wyrdd a melyn isod. O'r rhain, mae nifer fach sy'n gofyn am rywfaint o waith ychwanegol ar ffurf ymchwil polisi yn ogystal â hyfforddiant Swyddogion/Aelodau a Chanllawiau Cynllunio Atodol.

Ar 26 Mawrth 2020, ysgrifennodd y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol at Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn cynghori bod polisi cyflenwi tir tai pum mlynedd Llywodraeth Cymru yn cael ei ddisodli ac y byddai'r llwybr tai, fel y nodir yn y CDLl (Cynllun Datblygu Lleol) mabwysiedig, yn sail ar gyfer monitro cyflawni gofynion tai cynllun datblygu fel rhan o Adroddiadau Monitro Blynyddol y CDLl.

Mae'r Llawlyfr Cynlluniau Datblygu (Argraffiad 3) yn darparu canllawiau ychwanegol ar y broses o fonitro. Mae graff a thabl o gwblhau yn erbyn y Gofyniad Cyfartaledd Blynyddol bellach wedi'i gynnwys yn Atodiad 1.

Mae newidiadau cyd-destunol allweddol eraill yn cynnwys:

- Newid i'r 'Cynllun Datblygu,' gyda Dyfodol Cymru: cynllun cenedlaethol 2040 wedi'i gyhoeddi yn 2021;

- Sefydlu Cyd-bwyllgorau Corfforaethol fel haen newydd o lywodraeth ranbarthol yng Nghymru sy'n gyfrifol am baratoi 'Cynlluniau Datblygu Strategol;'

- Cyfoeth Naturiol Cymru yn cyhoeddi'r ail Adroddiad Cyflwr Adnoddau Naturiol yn 2025 a'r Datganiadau Ardal yn 2020;

- Cyhoeddi 'Adroddiad Cyflwr y Parc' yn 2020;

- Tystiolaeth amgylcheddol newydd a gyhoeddwyd ym mis Ionawr 2021; Asesiad Cydymffurfiaeth Cyfoeth Naturiol Cymru o ACA Afon Cymru (Ardaloedd Arbennig Cadwraeth) yn erbyn Targedau Ffosfforws a chanllawiau ymarfer cysylltiedig a gyhoeddwyd gan Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n cael effaith sylweddol ar y cwmpas i'w ddatblygu mewn llawer o'r Parc Cenedlaethol (Adroddiad Tystiolaeth 489);  Cyhoeddwyd adroddiad newydd ym mis Ionawr 2024 sy'n ategu'r dystiolaeth flaenorol sy'n edrych ar gydymffurfiaeth â saith targed ansawdd dŵr ychwanegol gan gynnwys amonia (Adroddiad Tystiolaeth 729).

- Cyhoeddwyd canllawiau cynllunio wedi'u diweddaru (fersiwn 5.1) gan CNC ar 9 Chwefror 2024;

- Cadarnhad bod Cynllun Datblygu Lleol Bannau Brycheiniog 2007 – 2022 (Mabwysiadwyd 2013) yn cadw statws 'Cynllun Datblygu' y tu hwnt i gyfnod y cynllun hyd nes y gwneir penderfyniad i'w roi'r gorau iddi.

- Cafodd paratoi CDLl2 (Cynllun Datblygu Lleol 2) ei 'oedi' o 28 Mai 2021, yn bennaf mewn ymateb i'r materion a gyflwynwyd gan Adroddiad Tystiolaeth 489 CNC (Cyfoeth Naturiol Cymru).

- Mabwysiadu Cynllun Rheoli newydd ar gyfer ardal y Parc Cenedlaethol Dyfodol Y Bannau (Y Bannau: Y dyfodol 2023-2028  sy'n diffinio'r blaenoriaethau strategol y cytunwyd arnynt ar gyfer y Parc Cenedlaethol.

- Y cytundeb i dynnu'n ôl Cynllun Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn ôl yn ffurfiol (2018 – 2033) ar 7 Mehefin 2024 ac i ailgychwyn y broses amnewid.

- Y cytundeb i ymgynghori ar y Cytundeb Cyflawni drafft (o 1 Mai tan 26 Mehefin 2025) ar gyfer paratoi'r Cynllun Datblygu Lleol.

Monitro Cynaliadwyedd

Mae'r gyfarwyddeb Asesiad Amgylcheddol Strategol yn ei gwneud yn ofynnol bod effeithiau amgylcheddol sylweddol gweithredu cynllun yn cael eu monitro fel y gellir cymryd y camau adfer priodol os oes angen.

Nid oedd yr Arfarniad Cynaliadwyedd o'r Cynllun Datblygu Lleol yn nodi unrhyw effeithiau andwyol sylweddol ar yr amcanion, fodd bynnag, nododd yr effeithiau cadarnhaol sylweddol canlynol sydd angen eu monitro.

- Addasu i'r Newid yn yr Hinsawdd (SA1) a Lleihau Nwyon Tŷ Gwydr (SA2) sy'n gysylltiedig â Pholisïau SP4: 'Newid yn yr Hinsawdd' ac SP11: 'Dylunio Cynaliadwy';

- Adnoddau Dŵr (SA5) drwy'r polisi ar Ansawdd Dŵr (Polisi 10);

- Bioamrywiaeth (SA8) mewn perthynas â SP1 Polisi Parc Cenedlaethol a SP3 Diogelu'r Amgylchedd, gan gynnwys ei bolisi ategol ar Bioamrywiaeth a Datblygu (Polisi 6);

- Treftadaeth Ddiwylliannol (SA9) mewn perthynas â SP1 (Polisi Parc Cenedlaethol) ac SP3 Diogelu'r Amgylchedd, gan gynnwys ei bolisi ategol ar Feysydd Gwerthuso Archaeolegol (Polisi 22).

- Tirwedd SA11 mewn perthynas ag SP1 (Polisi'r Parc Cenedlaethol) ac SP3 Diogelu'r Amgylchedd, gan gynnwys ei bolisïau ategol Coed a Datblygu (Polisi 8) a Llygredd Golau (Polisi 6)

- Adnoddau Naturiol a Seilwaith (SA12) drwy bolisïau ar Ddylunio Cynaliadwy (SP11), Seilwaith Cynaliadwy (SP16), Gwastraff (SP6) ac ailgylchu mwynau (Polisi 67)

- Poblogaeth (SA14) mewn perthynas â Dosbarthiad Gofodol Datblygu (SP10), polisi'r Parc Cenedlaethol (SP1) a pholisïau sy'n ymwneud â thai (SP5), tai fforddiadwy (SP6), lles economaidd (SP12) a chymunedau cynaliadwy (SP15); a

- Economi (SA17) mewn perthynas â pholisi'r Parc Cenedlaethol (SP1) a pholisïau sy'n ymwneud â lles economaidd (SP12) a manwerthu (SP13).

Mae'r fframwaith monitro a fabwysiadwyd gan y Cynllun Datblygu Lleol a nodir isod yn mynd i'r afael â rhai o'r gofynion monitro ar gyfer SA/SEA. Darperir dangosyddion ychwanegol o fewn yr SA (Sustainability Appraisal) i sicrhau y gellir monitro'r holl effeithiau sylweddol yn yr SA. Darperir y rhain, lle bo'n berthnasol a lle mae data ar gael ar lefel y Parc Cenedlaethol, yn Atodiad 2.

Monitro Strategaeth

Allwedd:

|  | Angen gweithredu |
| --- | --- |
|  | Wedi’i gwblhau |
|  | Parhau i Fonitro |
|  | Ymchwil Polisi / CCA (Canllawiau Cynllunio Atodol) / Hyfforddiant i Swyddogion ac Aelodau |
|  | Rhoi'r gorau i fonitro |

| Cyfnod Monitro | Dyddiad |
| --- | --- |
| Cyntaf | 17 Rhagfyr 2013 - 31 Mawrth 2015 |
| Ail | 1 Ebrill 2015 - 31 Mawrth 2016 |
| Trydydd | 1 Ebrill 2016 - 31 Mawrth 2017 |
| Pedwerydd | 1 Ebrill 2017 - 31 Mawrth 2018 |
| Pumed | 1 Ebrill 2018 - 31 Mawrth 2019 |
| Chweched | 1 Ebrill 2019 - 31 Mawrth 2020 |
| Seithfed | 1 Ebrill 2020 - 31 Mawrth 2021 |
| Wythfed | 1 Ebrill 2021 - 31 Mawrth 2022 |
| Nawfed | 1 Ebrill 2022 - 31 Mawrth 2023 |
| Degfed | 1 Ebrill 2023 - 31 Mawrth 2024 |
| Unfed ar ddeg | 1 Ebrill 2024 - 31 Mawrth 2025 |
| Deuddegfed | 1 Ebrill 2025 – 31 Mawrth 2026 |

Darparu Tai

Ffigur 1 – Cwblhau mewn perthynas â Gofyniad Cyfartaledd Blynyddol y CDLl

| Cyfnod Monitro | Gofyniad Blynyddol Cyfartaledd | Cyfanswm Cwblhau | Cyflenwad Tir |
| --- | --- | --- | --- |
| Cyntaf | 133 | 130 | 5.5 |
| Ail | 133 | 58 | 5 |
| Trydydd | 133 | 52 | 4.8 |
| Pedwerydd | 133 | 203 | 3.9 |
| Pumed | 133 | 69 | 2.1 |
| Chweched | 133 | 30 | 2.7 |
| Seithfed | 133 | 67 | 2.7 |
| Wythfed | 133 | 59 | 2.7 |
| Nawfed | 133 | 69 | 1.3 |
| Degfed | 133 | 15 | 1.3 |
| Unfed ar ddeg | 133 | 28 | 1.2 |
| Deuddegfed | 133 | 69 | 0.8 |

Sylwadau:

Yn ystod y deuddegfed cyfnod monitro (1 Ebrill 2025 i 31 Mawrth 2026), mae monitro yn dangos nad yw cwblhau wedi cadw i fyny â Gofyniad Cyfartaledd Blynyddol y CDLl (Gweler y tabl yn Atodiad 1). Cyfanswm y cwblhau yw 69 yn erbyn Gofyniad Cyfartaledd Blynyddol o 133.

Dychwelodd Argaeledd Tir Tai 2025-2026 ffigur o 0.8 mlynedd – 4.2 mlynedd yn is na'r 'trothwy' o 5 mlynedd a argymhellwyd yn flaenorol, ond cyfrifir hwn yn erbyn gofyniad blynyddol uwch, a gyfrifwyd eleni fel 289 (gweler isod).

H – 1990; N – 5; P – 15; C – 1207.

H x N = 9950 / P = 663 + H 1990 - C 1207 = 783 = 1446 /5 = 289.

Argymhelliad:

Yn unol â'r Llawlyfr Cynlluniau Datblygu Argraffiad 3, mae cyflenwi tai bellach yn cael ei fonitro yn erbyn Gofyniad Cyfartaledd Blynyddol y CDLl. Mae graff newydd wedi'i gynnwys yn Atodiad 1.

*Sylwer bod y deuddegfed cyfnod monitro yn fwy na dwy flynedd lawn y tu hwnt i gyfnod y Cynllun, felly nid oes gofyniad blynyddol cytunedig. Fodd bynnag, ystyriwyd ei bod yn briodol parhau i adrodd yn erbyn y ffigur blynyddol o gyfnod y cynllun at ddibenion gwybodaeth.

Mae cyflawni'r targed hwn yn parhau i fod yn gyfyngedig gan y dystiolaeth a gyhoeddwyd gan Cyfoeth Naturiol Cymru ym mis Ionawr 2021 – yr Asesiad o Gydymffurfiaeth ACA Afon Cymru yn erbyn Targedau Ffosfforws (Adroddiad Tystiolaeth 489) – ynghyd â chyngor cysylltiedig CNC i Awdurdodau Cynllunio Lleol (a ddiweddarwyd yn fwyaf diweddar ym mis Chwefror 2026); mae hyn wedi cael effaith sylweddol ar y cwmpas ar gyfer datblygiadau preswyl newydd mewn llawer o'r Parc Cenedlaethol. Dangosodd diweddariad gan CNC yn 2024 welliant bach, gyda 50% o gyrff dŵr yn afonydd ACA bellach yn cyrraedd y targedau, i fyny o 39% yn 2021. Roedd yr asesiad yn 2025 yn cynnwys 122 o gyrff dŵr ar draws naw afon ACA Cymru, cynnydd o adroddiad 2021. O'r cyrff dŵr a aseswyd yn y ddau adroddiad, gwelodd 17, tra bod pump wedi gweld gostyngiad mewn cydymffurfiaeth.

Mae CNC wedi cynnal Adolygiad o Drwyddedau ar draws dalgylchoedd ACA ar gyfer yr holl Waith Trin Dŵr Gwastraff sydd â llif dyddiol o fwy nag 20 metr ciwbig. Mae terfynau ffosffad wedi'u gosod, ac mae hyn wedi galluogi capasiti ar gyfer datblygiad preswyl newydd sy'n cysylltu â rhai WwTWs; Fodd bynnag, mae hyn yn gapasiti cyfyngedig a chyfyngedig ar gyfer y mesurau tymor byr ac ehangach i wella ansawdd dŵr ac adfer iechyd ein hafonydd yn dal i fod.

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhyddhau Cyfrifiannell y Gyllideb Maetholion i helpu datblygwyr ac awdurdodau cynllunio i asesu effeithiau ffosfforws a nitrogen datblygiadau newydd, yn enwedig o fewn dalgylchoedd afonydd Ardaloedd Cadwraeth Arbennig (ACA) fel Afon Gwy, Wysg a Thywi. Mae'r gyfrifiannell hon yn hanfodol ar gyfer sicrhau niwtraliaeth maetholion, sy'n golygu nad yw datblygiad newydd yn cynyddu llygredd maetholion, gan fod llawer o ACA afonydd Cymru ar hyn o bryd yn methu â thargedau ansawdd dŵr ar gyfer maetholion. Cyfrifiannell cyllideb maetholion | LLYW.CYMRU).

Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn adolygu'r gyfrifiannell a'r canllawiau cysylltiedig, sy'n cynnwys targedau ffosffad diwygiedig gan Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n adlewyrchu effeithiau niweidiol maetholion dros ben ar ecosystemau dŵr. Bydd yr offeryn hwn, ochr yn ochr â chanllawiau Cyfoeth Naturiol Cymru ar ofynion niwtraliaeth maetholion, yn cefnogi penderfyniadau cynllunio ac yn helpu i benderfynu ar fesurau lliniaru angenrheidiol ar gyfer datblygiadau sy'n effeithio ar yr amgylcheddau afonydd sensitif hyn.

Cyhoeddodd Awdurdod y Parc Cenedlaethol Ddatganiad Maetholion ym mis Rhagfyr 2024: Nutrient-Statement-December-2024-.pdf ac mae wedi cydweithio ag awdurdodau cynllunio lleol yn ne-orllewin Cymru i gomisiynu a chyhoeddi Strategaeth Lliniaru Nitrogen Anorganig (DIN) Morol ac Aberol mewn dalgylchoedd ACA Morol yr effeithir arnynt Adroddiad Strategaeth Lliniaru DIN Morol ac Aberol 2025-11-20

Mae'r gwaith yn parhau gyda Phartneriaeth Dalgylch Wysg, sydd wedi cyhoeddi Cynllun Rheoli Maetholion Usk-NMP_Final.pdf a phorth tystiolaeth Cynllun Rheoli Maetholion Afon Wysg ac mae'r Awdurdod yn gweithio tuag at gais am gyllid gan y Loteri Genedlaethol ar gyfer prosiect 'Cysylltiadau Tirwedd' sylweddol.

Mae effaith ansawdd dŵr ar gyflawni datblygiadau newydd yn sylweddol. Ers 2021 mae wedi dod yn amlwg bod cwblhau blynyddol wedi gostwng yn sylweddol a’u bod yn debygol o barhau i ostwng yn is na'r rhai a ragwelir gan y Cynllun Datblygu Lleol tan y bydd ansawdd dŵr gystal ag y bydd yn gallu cefnogi yn hytrach na rhwystro cyflymder adferiad nodweddion dynodedig i statws ffafriol.

| Statws | Angen Gweithredu |
| --- | --- |

Ffigur 2 – Nifer yr anheddau y rhoddwyd caniatâd cynllunio ar eu cyfer

| Cyfnod Monitro | Caniatâd Cynllunio a Roddwyd | Tai a Gwblhawyd |
| --- | --- | --- |
| Cyntaf | 106 | 130 |
| Ail | 117 | 58 |
| Trydydd | 276 | 52 |
| Pedwerydd | 57 | 203 |
| Pumed | 161 | 69 |
| Chweched | 86 | 30 |
| Seithfed | 29 | 67 |
| Wythfed | 2 | 59 |
| Nawfed | 5 | 69 |
| Degfed | 6 | 15 |
| Unfed ar ddeg | 77 | 28 |
| Deuddegfed | 76 | 69 |

Sylwadau:

Mae caniatâd cynllunio wedi'i roi ar gyfer 76 o gartrefi newydd ac mae 69 o gartrefi wedi'u cwblhau yn Aberhonddu (28), Gilwern (32) ac ar safleoedd bach eraill ar draws y Parc Cenedlaethol (9).

Argymhellion:

Mae'r dangosydd blynyddol yn dangos nad yw caniatâd a roddwyd ar gyfer cartrefi newydd wedi cadw i fyny â'r lefel uchelgeisiol o dwf tai a osodwyd fel gofyniad tai y Cynllun. Mae angen ymchwil ac archwilio pellach ar y rhesymau am hyn, yn enwedig ynghylch heriau hyfywedd (gan gynnwys cost adeiladu), a yw busnesau lleol sy'n creu swyddi yn gallu talu cyflogau digonol i weithwyr allu prynu cartrefi yn y Parc Cenedlaethol ac ar lwybr i sicrhau bod ansawdd dŵr yn nalgylchoedd Ardaloedd Cadwraeth Arbennig (ACA) yn y Parc Cenedlaethol yn ddigonol i ddod â'r holl nodweddion a ddynodwyd gan ACA yn ôl i Gyflwr Ffafriol. Bydd ymgysylltu â gwaith hyfywedd datblygu rhanbarthol, marchnad dai ac anghenion tai hefyd yn bwysig. Mae amcanestyniadau poblogaeth ac aelwydydd is-genedlaethol 2022 ar gyfer y Parc Cenedlaethol yn hir ddisgwyliedig; mae'r oedi wedi golygu na wnaethant ddylanwadu ar iteriad diweddaraf yr Asesiadau Marchnad Tai Leol.

Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn ymgysylltu â Chyngor Sir Powys drwy gyfarfodydd diweddaru rheolaidd ar ei gynllun cyflawni rhaglenni (PDP), sef y cynllun blynyddol y mae pob Awdurdod Lleol yn ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru sy'n nodi'r holl gynlluniau tai cymdeithasol sy'n ceisio cyllid gan Grant Tai Cymdeithasol (SHG).

Roedd yr Awdurdod wedi’i galonogi gan y ffaith bod Cyfoeth Naturiol Cymru yn cychwyn ar y broses o baratoi Cynlluniau Adfer Maetholion Dalgylchoedd, a fydd yn nodi taflwybrau tuag at gyrraedd targedau ansawdd dŵr gyda lefelau sicrwydd wedi'u neilltuo i fesurau sy'n cyflawni'r newid.

Yr Asesiadau Marchnad Tai Leol (LHMA) perthnasol diweddaraf yw:

- Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) Amnewid Powys (2022-2037) Angen Tai – Papur Cefndir Asesiad o'r Farchnad Tai Leol (Mai 2024)

- Cyngor Sir Fynwy – Adfywio Asesiad y Farchnad Tai Leol 2022-2037

- Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig Sir Gaerfyrddin (2018-2033) Datganiad Sefyllfa Asesiad o'r Farchnad Tai Leol (Ebrill 2024)

- Asesiad o'r Farchnad Tai Leol Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful 2022 – 2037 (Ebrill 2024)

- Asesiad Marchnad Tai Leol Rhondda Cynon Taf – Canfyddiadau Drafft 2023-2028 Ionawr 2024

- Asesiad o'r Farchnad Tai Leol Torfaen 2023. Llofnodwyd gan Lywodraeth Cymru Ebrill 2025.

- Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent – Adroddiad Asesu'r Farchnad Tai Leol, Mawrth 2024

| Statws | Angen Gweithredu |
| --- | --- |

Ffigur 3 – Nifer yr unedau a ganiatawyd ac a gwblhawyd ym mhob haen anheddiad

| Hawliau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lleoliad | 2013 - 2015 | 2015 - 2016 | 2016 -2017 | 2017 - 2018 | 2018 - 2019 | 2019 - 2020 | 2020 - 2021 | 2021 - 2022 | 2022 - 2023 | 2023 - 2024 | 1024 - 2025 | 2025 - 2026 |
| Prif Anheddiad Allweddol Aberhonddu | 1% | 14% | 2% | 7% | 89% | 54% | 0% | 0% | 0% | 0% | 86% | 0% |
| Aneddiadau Allweddol | 8% | 41% | 48% | 30% | 4% | 28% | 83% | 50% | 20% | 50% | 1% | 79% |
| Aneddiadau | 88% | 35% | 13% | 51% | 3% | 17% | 17% | 0% | 60% | 16% | 13% | 0% |
| Aneddiadau Twf Cyfyngedig | 3% | 5% | 7% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18% |
| Cefn gwlad | 0% | 5% | 9% | 12% | 5% | 0% | 0% | 50% | 20% | 33% | 0% | 3% |
| Safleoedd tir llwyd wedi'u dyrannu | 0% | 0% | 21% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |

Nifer a Gwblhawyd

| Blwyddyn | Cyfanswm nifer yr unedau | % o fewn Prif Anheddiad Aberhonddu (nifer) | % o fewn Anheddiad Allweddol (nifer) | % o fewn Anheddiad (nifer) | % o fewn Tir Llwyd Dynodedig (nifer) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013/14 | 64 | 0 (0) | 0 (0) | 45 (29) | 0 (0) |
| 2014/15 | 45 | 0 (0) | 14 (6) | 16 (7) | 0 (0) |
| 2015/16 | 58 | 9 (5) | 9 (5) | 54 (31) | 0 (0) |
| 2016/17 | 52 | 6 (3) | 8 (4) | 61 (32) | 0 (0) |
| 2017/18 | 203 | 7 (14) | 56 (114) | 23 (47) | 0 (0) |
| 2018/19 | 89 | 2 (2) | 47 (41) | 31 (27) | 0 (0) |
| 2019/20 | 30 | 10 (3) | 6.5 (2) | 30 (9) | 0 (0) |
| 2020/21 | 67 | 78 (52) | 9 (6) | 1 (1) | 0 (0) |
| 2021/22 | 59 | 90 (53) | 0 (0) | 3 (5) | 0 (0) |
| 2022/23 | 69 | 36 (25) | 1 (1) | 32 (22) | 0 (0) |
| 2023/24 | 15 | 46 (7) | 26 (4) | 0 (0) | 0 (0) |
| 2024/25 | 28 | 82 (23) | 4 (1) | 2 (7) | 0 (0) |
| 2025/26 | 69 | 42 (29) | 1 (1) | 52 (36) | 0 (0) |
| CYFANSWM | 848 | 26% | 22% | 30% | 0% |

Sylwadau:

Hawliau:

Un o amcanion y CDLl yw annog datblygiad mewn lleoliadau cynaliadwy ger cyfleusterau a gwasanaethau gan leihau'r angen i deithio, tra hefyd yn parchu dibenion a rhinweddau arbennig y Parc Cenedlaethol. Felly, mae'n galonogol gweld bod y rhan fwyaf o unedau preswyl y rhoddwyd caniatâd cynllunio yn parhau i gael eu lleoli naill ai o fewn Anheddiad Allweddol Brycywel, Y Gelli Gandryll, Talgarth a Phontsenni a Defynnog ynghyd â'r Aneddiadau Lefel 3.

Mae hwn yn ddangosydd tair blynedd gyda sbardun asesu o fwy na 50% o'r anheddau a roddwyd caniatâd cynllunio y tu allan i'r Aneddiadau Allwedd Sylfaenol ac Allweddol.

| Cyfnod Monitro |  | Nifer yr unedau tai a gafodd caniatâd cynllunio. |
| --- | --- | --- |
| Degfed | 1 Ebrill 2023 – 31 Mawrth 2024 | 6 |
| Unfed ar ddeg | 1 Ebrill 2024 - 31 Mawrth 2025 | 77 |
| Deuddegfed | 1 Ebrill 2025 - 31 Mawrth 2026 | 76 |
| Cyfanswm 3 blynedd |  | 159 |

O ystyried y nifer gyffredinol gymharol isel o unedau a gafodd ganiatâd cynllunio, cyflawnwyd y dangosydd hwn drwy un caniatâd a roddwyd yn ystod yr unfed cyfnod monitro ar ddeg ar gyfer 66 o unedau ar safle Roy Hatton ym Mhrif Anheddiad Allweddol Aberhonddu, 43 o unedau yn Nhalgarth ac 16 yn y Gelli Gandryll.

Nifer a gwblhawyd:

Mae'r dangosydd hwn yn gofyn am y gyfran leoliad ganlynol o gwblhau:

- Prif Anheddiad Allweddol – 20%

- Aneddiadau Allweddol – 27%

- Aneddiadau – 28%

- Safleoedd Tir Llwyd a Ddyrannwyd – 0%

Mae canran (a nifer) yr unedau a gwblhawyd fesul haen setliad ar gyfer y deuddegfed cyfnod monitro wedi'i nodi yn y tabl isod:

| Hierarchiaeth anheddiad | Nifer a gwblhawyd | % wedi’i dalgrynnu i’r un cyfan agosaf |
| --- | --- | --- |
| Prif Anheddiad Allweddol Aberhonddu | 29 | 42 |
| Aneddiadau Allweddol | 1 | 1 |
| Anheddiad | 36 | 52 |
| Anheddiad Twf Cyfyngedig | 2 | 3 |
| Cefn Gwlad | 1 | 1 |
| Cyfanswm | 69 |  |

Mae'r fframwaith monitro yn nodi y bydd yr asesiad yn cael ei sbarduno ar gyfer y dangosydd hwn os bydd llai na 50% o gwblhau anheddau yn digwydd o fewn y Prif Anheddiad Allweddol a'r Aneddiadau Allweddol dros gyfnod o 3 blynedd.

Mae'r gwaith o gwblhau Prif Anheddiad Allweddol Aberhonddu, ac aneddiadau allweddol Crucywel, Talgarth, y Gelli Gandryll a Phontsenni a Defynnog wedi gostwng islaw'r targed o 50% eleni oherwydd datblygiad yng Ngofilon, fodd bynnag, yn parhau i fod yn uwch na'r lefel darged ar draws y cyfnod monitro o 3 blynedd.

Argymhellion:

Er bod y cyfnod ar gyfer y dangosydd hwn wedi'i gwblhau, mae angen parhau i fonitro'r dangosydd.

| Statws | Parhau i Fonitro |
| --- | --- |

Ffigur 4 – Nifer yr anheddau a gafodd ganiatâd ar safleoedd defnydd cymysg

Sylwadau:

Mae caniatâd cynllunio llawn a roddwyd ar apêl ar gyfer 119 o anheddau yn Ffordd Cerrigcochion, Penlan, Aberhonddu Bellach wedi ei gwblhau yn sylweddol.

Mae caniatâd cynllunio amlinellol wedi'i roi ar gyfer nifer dangosol o 68 o anheddau a chyfleusterau cyflogaeth yn Hen Wersyll y Fyddin, Cwrt-y-Gollen (CS66).

Cymeradwywyd Canllawiau Cynllunio Atodol, ar ffurf briff datblygu yn 2019 ar gyfer CS111 – Hen Ysbyty Canolbarth Cymru, Talgarth (125).

Argymhelliad:

Nid oes sbardun asesu ar gyfer y dangosydd hwn. Yn unol â hynny, bydd hyn yn cael ei fonitro dros weddill cyfnod y cynllun.

| Statws | Parhau i Fonitro |
| --- | --- |

Ffigur 5 – Pob cais a gafodd ganiatâd cynllunio i gyflawni dwysedd o 30 annedd yr hectar

Sylw:

Mae Polisi 61 o'r Cynllun Datblygu Lleol yn ymwneud â dwysedd anheddau ac yn nodi:

"Bydd angen datblygu pob datblygiad preswyl ar isafswm dwysedd o 30 annedd i'r hectar, lle mae hyn yn gydnaws â chymeriad presennol yr ardal.

Dim ond lle profir na ellir cyflawni'r dwysedd hwn oherwydd ymgorffori mesurau i wella cynaliadwyedd y cynllun, na ellir ei leoli ar dir y tu allan i'r dyraniad, y bydd lefelau llai na'r isafswm targed yn cael eu caniatáu."

Mae rhywfaint o hyblygrwydd yn y polisi hwn a fyddai'n caniatáu i ddatblygiad gael ei gymeradwyo ar lefel o ddwysedd o dan 30 annedd yr hectar, megis cymeriad yr ardal gyfagos. Ar ben hynny, bu achosion lle cytunwyd ar lefel is o ddwysedd oherwydd amodau annormal ar y safle - topograffeg a chyfyngiadau mynediad, er enghraifft.

Argymhelliad:

Mae'r dangosydd yn awgrymu nad yw'r polisi hwn yn cael ei weithredu yn ôl yr hyn sy’n ofynnol. Fodd bynnag, rhaid nodi bod hyblygrwydd o fewn y polisi sy'n caniatáu i ddatblygiad ddigwydd ar ddwysedd o dan 30 annedd yr hectar.

Yn AMR 2024/25 ymddengys bod nifer yr unedau ar safleoedd yn hytrach na nifer y caniatâd cynllunio a roddwyd (yn hytrach nag unedau) wedi'u cynnwys yn y ffigurau. Mae'r ffigur '66' yn ymwneud ag un caniatâd ar gyfer 66 o unedau yn hytrach na rhoi 66 caniatâd cynllunio.

| Statws | Ymchwil Polisi |
| --- | --- |

Ffigur 6 – Targed canran Tai Fforddiadwy

| Targed canran Tai Fforddiadwy |  |
| --- | --- |
| Cyfnod Monitro | Mynegai Prisiau Tai y Gofrestrfa Tir (Merthyr Tudful) (%) |
| Cyntaf | Cynnydd o 13% |
| Ail | Gostyngiad o 1.75% |
| Trydydd | Cynnydd o 1.4% |
| Pedwerydd | Cynnydd o 1.3% |
| Pumed | Cynnydd o 0.2% |
| Chweched | Cynnydd o 5.23% |
| Seithfed | Gostyngiad o 11.1% |
| Wythfed | Cynnydd o 22.7% |
| Nawfed | Cynnydd o 22.7% |
| Degfed | Gostyngiad o 11.6% |
| Unfed ar ddeg | Gostyngiad o 2.5% |
| Deuddegfed | Gostyngiad o 3.9% |

Sylw:

Y sbardun asesiad ar gyfer y dangosydd hwn yw newid o 2.5% ym mhrisiau tai yn ardal is-farchnad Blaenau'r Dyffryn a newid o 5% ar draws gweddill ardal y Parc Cenedlaethol.

Argymhelliad:

O ystyried bod data'r Gofrestrfa Tir, ynghyd â data'r Pecyn Cymorth Arfarnu Datblygu, yn awgrymu cynnydd cyffredinol sylweddol ym mhrisiau tai yn ardal Blaenau'r Cymoedd, bydd angen i'r Awdurdod ystyried profion hyfywedd ychwanegol gyda'r bwriad o addasu'r targedau cyfraniadau Tai Fforddiadwy (os yw'n briodol) fel rhan o ddatblygu'r Cynllun Datblygu Lleol newydd.

| Statws | Ymchwil Polisi |
| --- | --- |

Ffigur 7 – Nifer yr anheddau fforddiadwy y rhoddwyd caniatâd iddynt

| Cyfnod Monitro | Nifer yr unedau AH a ganiatawyd | % cyfanswm yr unedau preswyl a ganiatawyd | Yn erbyn dangosydd perfformiad o 47 AH caniatâd y flwyddyn (+/- 30%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cyntaf | 24 | 17% | -23 |
| Ail | 45 | 38% | -2 |
| Trydydd | 63 | 23% | +16 |
| Pedwerydd | 9 | 12% | -38 |
| Pumed | 21 | 13% | -26 |
| Chweched | 55 | 19% | +8 |
| Seithfed | 19 | 66% | -28 |
| Wythfed | 0 | 0% | -47 |
| Nawfed | 0 | 0% | -47 |
| Degfed | 0 | 0% | -47 |
| Unfed ar ddeg | 66 | 86% | +19 |
| Deuddegfed | 59 | 77% | +12 |

Sylw:

Y targed ar gyfer y dangosydd hwn yw 47 o anheddau Tai Fforddiadwy i gael caniatâd cynllunio y flwyddyn (+/- 30%). Mae yna hefyd sbardun asesiad o lai na 38 o anheddau Tai Fforddiadwy yn cael eu darparu bob blwyddyn am 3 blynedd yn olynol.

Yn ystod y deuddegfed cyfnod monitro rhoddwyd caniatâd cynllunio ar gyfer 59 o gartrefi fforddiadwy ar safleoedd yn Nhalgarth (43) a'r Gelli Gandryll (16).

Mae'n ymddangos bod cael mynediad at grant tai cymdeithasol yn fwyfwy pwysig fel model ar gyfer datblygu safleoedd yn y parc cenedlaethol. Y cynllun mawr arall o fwy na 10 uned yw trosi hen dafarn i 12 uned ym Mhontneddfechan.

Argymhelliad:

Mae'r dangosydd hwn i'w fonitro am flwyddyn arall.

| Statws | Parhau i fonitro |
| --- | --- |

Ffigur 8 – Nifer yr anheddau fforddiadwy a gwblhawyd

| Cyfnod Monitro | Nifer yr AH a Gwblhawyd | Targed Cwblhau AH |
| --- | --- | --- |
| Cyntaf | 37 | 15 |
| Ail | 10 | 15 |
| Trydydd | 24 | 15 |
| Pedwerydd | 41 | 15 |
| Pumed | 28 | 15 |
| Chweched | 2 | 15 |
| Seithfed | 21 | 15 |
| Wythfed | 32 | 15 |
| Nawfed | 10 | 15 |
| Degfed | 6 | 15 |
| Unfed ar ddeg | 1 | 15 |
| Deuddegfed | 15 | 15 |

Sylw:

Nid yw'r dangosydd targed o 20 uned wedi'i gyrraedd am y tair blynedd diwethaf yn olynol.

Mae'r ail sbardun asesu yn ei gwneud yn ofynnol i fwy na 15 o anheddau Tai Fforddiadwy gael eu cwblhau bob blwyddyn am dair blynedd yn olynol. Cyfanswm nifer y cwblhau ar gyfer tai fforddiadwy dros y 3 cyfnod monitro diwethaf yw 21 uned, cyfartaledd o 6 y flwyddyn, a 15 wedi’u cwblhau yn ystod y deuddegfed cyfnod monitor..

Gyda mwy o unedau wedi cael caniatâd yn ystod y ddau gyfnod monitro diwethaf, yn enwedig yn Aberhonddu a'r Gelli Gandryll, mae'n ymddangos  bod targedau a nodir yn y CDLl  yn debygol o gael eu cyflawni yn yr adroddiadau monitro blynyddol sydd i ddod. Bydd ymgysylltu parhaus â Chynllun Cyflawni Rhaglen Tai Cymdeithasol Cyngor Sir Powys yn arbennig, yn helpu i ddeall problemau sy'n wynebu darparwyr tai cymdeithasol yn y Parc Cenedlaethol.

Argymhelliad:

Bydd y dangosydd yn parhau i gael ei fonitro.

| Statws | Angen Gweithredu |
| --- | --- |

Ffigur 9 – Nifer yr anheddau marchnad sy'n dod ymlaen ar safleoedd o 3 annedd neu fwy

| Cyfnod Monitro | Nifer y Tai Marchnad Agored | Nifer o Safleoedd | Colli Tai Fforddiadwy |
| --- | --- | --- | --- |
| Cyntaf |  |  | 13 |
| Ail | 25 | 4 | 5 |
| Trydydd | 23 | 4 | 19 |
| Pedwerydd | 0 | 0 | 0 |
| Pumed | 119 | 1 | 23 |
| Chweched | 5 | 1 | 2 |
| Seithfed | 10 | 2 | 2 |
| Wythfed | 0 | 0 | 0 |
| Nawfed | 0 | 0 | 0 |
| Degfed | 0 | 0 | 0 |
| Unfed ar ddeg | 6 | 1 | 0 |
| Deuddegfed | 12 | 1 | 0 |

Sylw:

Mae Polisi 28 y CDLl yn ceisio galluogi tai fforddiadwy ar safleoedd lle mae cynnydd net mewn tai ar lefel darged benodol; Fodd bynnag, gwneir darpariaeth o fewn y polisi i alluogi lefel tai fforddiadwy i gael ei leihau o dan y lefelau targed oherwydd tystiolaeth gadarn sy'n dangos nad yw'r lefelau targed yn hyfyw.

Mae'r dangosydd hwn yn ceisio monitro i ba raddau y gall cynlluniau preswyl a ganiateir gyrraedd lefelau targed o dai fforddiadwy. Mae'r dangosydd hwn yn darparu gwybodaeth mewn perthynas â'r bwlch posibl rhwng dyheadau polisi a chyflawni'r farchnad trwy geisio monitro nifer yr unedau tai fforddiadwy a 'gollwyd' oherwydd profion hyfywedd.

Mae'r un safle a gafodd ganiatâd cynllunio ar gyfer datblygu 3 neu fwy o anheddau marchnad agored (Hen Dafarn Dinas, Pontneddfechan) mewn ardal o'r Parc Cenedlaethol lle penderfynwyd yn y cyfnod llunio cynllun y byddai cyfraniadau tai fforddiadwy yn gwneud datblygiad yn anhyfyw.

Bydd targedau tai fforddiadwy ar lefel polisi yn cael eu hadolygu fel rhan o'r paratoad CDLl newydd.

Argymhelliad:

Bydd y dangosydd yn parhau i gael ei fonitro.

| Statws | Parhau i Fonitro |
| --- | --- |

Ffigur 10 – Nifer yr anheddau fforddiadwy

Sylwadau:

Mae'r targed blynyddol bod 3 annedd Hap-safle Fforddiadwy yn cael caniatâd cynllunio y flwyddyn wedi'i gyflawni eleni.

Yn ystod yr unfed cyfnod monitro ar ddeg, nid yw'n glir pam na chafodd y 66 o gartrefi uned gofal ychwanegol fforddiadwy a ganiateir yn Aberhonddu ar hen safle gwerthu ceir Roy Hatton eu cofnodi. Yn ystod y deuddegfed cyfnod monitro blynyddol, rhoddwyd caniatâd cynllunio i 16 o unedau ar safle'r hen ganolfan gymunedol.

Cyn yr unfed cyfnod monitro ar ddeg, mae'r nifer fach o unedau preswyl a gafodd ganiatâd cynllunio, dim ond 6 yn 2023/24 ac 11 yn 2024/25, yn awgrymu dirywiad / tuedd ehangach nad yw'n benodol i Ganiatâd Hap-safle Fforddiadwy.

Argymhellion:

Bydd y dangosydd yn parhau i gael ei fonitro.

Er bod amodau marchnad anffafriol yn debygol o fod yn ffactor arwyddocaol yn natblygiad tai hap-safle fforddiadwy, rhaid nodi hefyd y bydd y mater ffosffad a'r costau adeiladu yn ffactorau cymhlethu yn erbyn cyflawni'r targed hwn.

| Statws | Parhau i fonitro |
| --- | --- |

Ffigur 11 – Nifer yr anheddau fforddiadwy ar safleoedd eithriad

Sylwadau:

Er nad yw'r targed blynyddol o 4 annedd fforddiadwy yn cael caniatâd cynllunio ar safleoedd eithriad wedi'i gyrraedd, dylid nodi nad yw hyn oherwydd gwrthod unrhyw gais cynllunio. Ni dderbyniwyd unrhyw geisiadau 'safle eithriad' yn ystod y cyfnod, a all fod y tu hwnt i reolaeth yr Awdurdod. Yn unol â hynny, o ystyried ei fod yn ymwneud â 'datblygiad eithriadol,' rhoddir ystyriaeth a fydd y dangosydd hwn yn cael ei fonitro yn y dyfodol.

Gweler hefyd y sylwebaeth uchod sy'n ymwneud â safleoedd tai hap-safle fforddiadwy, amodau'r farchnad a'r effeithiau ansawdd dŵr.

Argymhellion:

Parhau i fonitro ond ystyried a ddylai'r dangosydd hwn barhau i gael ei fonitro yn y dyfodol.

| Statws | Parhau i Fonitro |
| --- | --- |

Ffigur 12 – Meddiannu'r safle Sipsiwn a Theithwyr a ddyrannwyd

| Meddiannu'r safle Sipsiwn a Theithwyr a ddyrannwyd |  |
| --- | --- |
| Mae'r safle Sipsiwn a Theithwyr wedi'i ddatblygu. |  |
| Sylw: Yn dilyn rhoi caniatâd cynllunio ar 27 Mawrth 2012 ar gyfer safle arfaethedig parhaol Sipsiwn a Theithwyr, datblygwyd y 14 cae a gafodd ganiatâd. |  |
| Argymhelliad: Roedd y fframwaith monitro yn ei gwneud yn ofynnol i'r safle hwn gael ei feddiannu erbyn 2017. Mae'r safle eisoes wedi'i ddatblygu a'i feddiannu felly nid oes angen monitro pellach. |  |
| Statws | Wedi'i gwblhau |

Ffigur 13 – Canllawiau Cynllunio Atodol

| Canllawiau Cynllunio Atodol |  |
| --- | --- |
| Cynhyrchwyd Canllawiau Cynllunio Atodol mewn perthynas â'r canlynol: - Strategaeth Tai Fforddiadwy - CCA Tai Fforddiadwy - Strategaeth Rhwymedigaethau Cynllunio - CYD LP1: Datblygiad Priodol yng Nghefn Gwlad - Atodiad i CYD LP1: Datblygiad Priodol yng Nghefn Gwlad |  |
| Sylw: Yn unol â gofynion y Fframwaith Monitro Cynlluniau Datblygu Lleol, mae'r Aelodau wedi cymeradwyo'r Canllawiau Cynllunio Atodol uchod. Mae'r dogfennau canllawiau hyn yn ystyried ac yn mynd i'r afael â'r 6 Canllawiau Cynllunio Atodol y cyfeirir atynt yn adran 'Darparu Tai' o'r Fframwaith Monitro Cynlluniau Datblygu Lleol. |  |
| Argymhelliad: Mae'r Canllawiau Cynllunio Atodol perthnasol wedi'u cwblhau. Yn unol â hynny, nid oes angen monitro pellach. |  |
| Statws | Wedi'i gwblhau |

Lles Economaidd

Ffigur 14 – Datblygu Tir Cyflogaeth

Sylwadau:

Y sbardun ar gyfer asesu mewn perthynas â'r dangosydd hwn yw bod llai na 0.5 hectar o dir cyflogaeth a ddyrannwyd yn cael ei ddatblygu erbyn 2017 a 0.75 hectar erbyn diwedd cyfnod y Cynllun. Fel y cyfeirir ato uchod, rhoddwyd caniatâd cynllunio i gyfanswm o 2.49 hectar o dir cyflogaeth ar gyfer defnyddiau B1, B2 a B8 yn ystod (a thu hwnt) i gyfnod y cynllun.

Er mwyn cefnogi paratoi'r Cynllun Datblygu Lleol newydd (sydd bellach wedi'i dynnu'n ôl), comisiynodd yr Awdurdod dystiolaeth ar ffurf Adolygiad Tir Cyflogaeth cynhwysfawr a byddai angen ei ddiweddaru pan fydd cyfnod paratoi'r CDLl newydd yn dechrau eto.

Paratowyd asesiadau pellach (Asesiad o Anghenion Safleoedd Cyflogaeth ac Adeiladau Canolbarth Cymru a Chynllun Gweithredu) i lywio portffolio Bargen Twf Canolbarth Cymru ac rydym yn ymwybodol bod Rhanbarth Prifddinas Caerdydd i gomisiynu astudiaethau tebyg.

Argymhellion:

Mae'r dangosydd hwn yn gofyn am o leiaf 0.5ha o dir cyflogaeth i gael ei ddatblygu erbyn 2017, a 0.75 hectar dros gyfnod y Cynllun. Yn unol â hynny, mae gofynion y dangosydd hwn wedi'u bodloni.

| Statws | Wedi'i gwblhau |
| --- | --- |

Ffigur 15 – Tir Colli Cyflogaeth

| Cyfnod Monitro | Nifer y caniatadau | Cyfeirnod ceisiadau cynllunio: | Disgrifiad | Lleoliad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cyntaf | 0 |  |  |  |
| Ail | 0 |  |  |  |
| Trydydd | 0 |  |  |  |
| Pedwerydd | 0 |  |  |  |
| Pumed | 0 |  |  |  |
| Chweched | 0 |  |  |  |
| Seithfed | 1 | 20/18408/FUL | Newid defnydd o B8 i D2 (Campfa) | Ystâd Ddiwydiannol Ffrwdgrech, Aberhonddu |
| Wythfed | 1 | 21/19880/FUL | Newid defnydd o B8 i D1 (Milfeddygon) | Ystâd Ddiwydiannol Ffrwdgrech, Aberhonddu |
| Nawfed | 0 |  |  |  |
| Degfed | 2 | 23/21967/FUL 23/22408/FUL | Newid defnydd o B2 i Sui Generis (Gorsaf yr Heddlu)Newid defnydd o B1 i A1 (Manwerthu) | Ystâd Ddiwydiannol Ffrwdgrech, Aberhonddu Ystâd Elvicta, Crucywel |
| Unfed ar ddeg | 0 |  |  |  |
| Deuddegfed | 0 |  |  |  |

Sylwadau:

Dim.

Argymhellion:

Y sbardun ar gyfer asesu ar gyfer yr arwydd hwn yw 1 cais yn cael caniatâd cynllunio ar dir cyflogaeth presennol ar gyfer defnyddiau tir nad ydynt yn gyflogaeth. Yn ystod cyfnod y Cynllun, rhoddwyd 4 caniatâd gyda cholli unedau dosbarth B. Yn unol â hynny, bydd y dangosydd hwn yn parhau i gael ei fonitro a bydd yn destun Ymchwil Polisi.

| Statws | Ymchwil Polisi |
| --- | --- |

Ffigur 16 – Datblygiad cyflogaeth ym Mhonsenni a Defynnog

Sylwadau:

Cynhwyswyd y dangosydd hwn oherwydd bod safle cyflogaeth arfaethedig wedi'i ddyrannu yn cael ei dynnu'n ôl o'r Cynllun Datblygu Lleol gan y tirfeddiannwr yn ystod yr Archwiliad. Byddai asesiad yn cael ei sbarduno os na roddir caniatâd cynllunio i 1.43 hectar o dir cyflogaeth o fewn neu y tu hwnt i anheddiad Senni a Defynnog erbyn 2017.

Dylid nodi bod Adolygiad Tir Cyflogaeth yr Awdurdod wedi nodi gofyniad i ddarparu 1.46ha o dir cyflogaeth ar gyfer ardal gyfan y Parc Cenedlaethol hyd at ddiwedd cyfnod y Cynllun.

Rhoddwyd un caniatâd ar gyfer datblygu creu cyflogaeth ym Mhonsenni a Defynnog o fewn yr Wythfed cyfnod monitro, gan arwain at 0.12ha o ddefnydd B8 (Cyf: 20/19074/FUL - Newid arfaethedig i'r defnydd o'r iard a'r ysgubor bresennol o Ddefnydd Amaethyddol (Sui Generis) i Ddefnydd Cymysg o Amaethyddiaeth a storio a dosbarthu B8 (porthiant anifeiliaid a dillad gwely) a gosod hopran bwyd anifeiliaid).

Er nad oedd o fewn ffin yr anheddiad, rhoddwyd caniatâd cynllunio i ddatblygiad hen Motel Greystones ger Trecastell fel 2.25Ha o ddefnydd B2 yn ystod y deuddegfed cyfnod monitro (cyfeirnod cais 24/22689/FUL).

Argymhellion:

Bydd y dangosydd yn cael ei fonitro am flwyddyn arall neu nes bod y targed monitro wedi'i gyrraedd.

Bydd y mater hefyd yn cael ei drafod trwy baratoi'r CDLl newydd.

| Statws | Parhau i Fonitro |
| --- | --- |

Ffigur 17 – Datblygu cyflogaeth yn y Gelli Gandryll

Sylwadau:

Roedd y caniatâd a roddwyd o fewn y seithfed cyfnod monitro yn cynnwys newid defnydd o breswyl llawr 1af i ddefnydd busnes B1. Arweiniodd hyn at 0.0088ha ychwanegol o dir cyflogaeth ychwanegol (cyf: 20/19309/FUL).  Roedd y caniatâd a roddwyd o fewn y pumed cyfnod monitro yn cynnwys newid defnydd o hen fanc (A2) i ran fusnes (B1) a rhannol breswyl (C3).

Cynhwyswyd y dangosydd hwn oherwydd caniatâd cynllunio yn cael ei roi ar gyfer defnydd cymunedol ar dir a ddyrannwyd at ddefnydd cyflogaeth cyn mabwysiadu'r CDLl. Byddai asesiad yn cael ei sbarduno os na roddir caniatâd cynllunio i 0.6 hectar o dir cyflogaeth o fewn neu y tu hwnt i anheddiad y Gelli Gandryll erbyn 2017.

Dylid nodi bod Adolygiad Tir Cyflogaeth yr Awdurdod wedi nodi gofyniad i ddarparu 1.46ha o dir cyflogaeth ar gyfer ardal gyfan y Parc Cenedlaethol hyd at ddiwedd cyfnod y Cynllun.

Yn ogystal, cynigir dyrannu dyraniad defnydd cymysg o 4.2 hectar sy'n cynnwys 2.4 hectar o dir cyflogaeth yng Nghynllun Datblygu Lleol Adnau Cyngor Sir Powys. Cyfeirir at y safle fel Tir yn Lôn y Castell Sipsiwn (Cyfeirnod Safle: MUA 1) wedi'i leoli yn union ger ffin anheddiad y Gelli Gandryll. Ystyrir y byddai datblygu'r safle hwn yn bodloni gofynion y dangosydd hwn ac yn ystod y deuddegfed cyfnod monitro, gwnaethom sylwadau yn y cam cyn ymgeisio ar gynnig drafft ar gyfer datblygu'r safle, ac mae cais cynllunio wedi'i gyflwyno i Gyngor Sir Powys.

Argymhellion:

Bydd y dangosydd yn cael ei fonitro am flwyddyn arall neu nes bod y targed monitro wedi'i gyrraedd. Bydd y mater hefyd yn cael ei drafod fel rhan o'r CDLl newydd.

| Statws | Parhau i Fonitro |
| --- | --- |

Ffigur 18 – Canllawiau Cynllunio Atodol

| Canllawiau Cynllunio Atodol |  |
| --- | --- |
| Mae'r Aelodau wedi cymeradwyo'r Canllawiau Cynllunio Atodol Arallgyfeirio Ffermydd i'w defnyddio wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio perthnasol. |  |
| Sylw: Dim. |  |
| Argymhelliad: Mae'r Canllawiau Cynllunio Atodol perthnasol wedi'u cwblhau. Yn unol â hynny, nid oes angen monitro pellach. |  |
| Statws | Wedi'i gwblhau |

Monitro Polisi

Diogelu'r Amgylchedd

Ffigur 19 – Tir yng Nghefn Gwlad a gollwyd i ddatblygiad drwy ymadael â CYD LP1

Sylwadau:

Yn ystod yr unfed gyfnod monitro ar ddeg, cymeradwywyd cais diweddar (cyf: 22/21662/FUL) yn y pwyllgor cynllunio ar gyfer cyflogaeth dosbarth defnydd B y tu allan i ffiniau ac ehangder anheddiad. Mae'r penderfyniad hwn yn gwyro oddi wrth Bolisi CYD LP1 a Pholisi 36.

Ystyriwyd bod yr holl ddatblygiadau a ganiatawyd yng Nghefn Gwlad (fel y'u diffinnir gan y CDLl) yn ystod y deuddegfed cyfnod monitro yn unol â pholisi cynllun datblygu gofodol perthnasol, sef Polisi'r CDLl CYD LP1.

Argymhellion:

Argymhellir bod monitro y dangosydd hwn yn parhau.

| Statws | Parhau i Fonitro |
| --- | --- |

Ffigur 20 – Datblygiad sy'n cael effaith andwyol ar ddynodi tirwedd hanesyddol

Sylwadau:

Mae Cadw wedi llunio Cofrestr o 58 o Dirweddau o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol ac Arbennig yng Nghymru. Mae wyth o'r rhain, o leiaf yn rhannol, ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mae'r rhai sydd â gorgyffwrdd sylweddol yn cynnwys y Mynydd Du a Mynydd Myddfai, Dyffryn Gwy Canol, Dwyrain y Fforest Fawr a Mynydd-y-Glog, a Dyffryn Canol Wysg.

Argymhellion:

Mae gofyniad y dangosydd hwn yn cael ei fodloni. Fodd bynnag, ystyrir ei fod yn ddangosydd pwysig a bydd yn parhau i gael ei fonitro.

| Statws | Parhau i Fonitro |
| --- | --- |

Ffigur 21 – Datblygiad sydd ag effaith andwyol ar safleoedd dynodedig ar gyfer cadwraeth natur

Sylwadau:

Mae Polisi Cynllunio Cymru, Argraffiad 12, yn nodi yn Ffigur 13, yr ystod o safleoedd dynodedig yng Nghymru a'r dull y dylid ei gymryd wrth ystyried ceisiadau cynllunio sy'n effeithio arnynt.

Yn ystod y deuddegfed cyfnod monitro cofnodir eto nad oes unrhyw ddatblygiad a roddwyd caniatâd cynllunio yn y Parc Cenedlaethol wedi arwain at unrhyw effaith andwyol ar unrhyw un o'r safleoedd hyn.

Argymhellion:

Mae gofyniad y dangosydd hwn yn cael ei fodloni. Fodd bynnag, ystyrir ei fod yn ddangosydd pwysig a bydd yn parhau i gael ei fonitro, yn enwedig o ystyried Asesiad Cydymffurfiaeth Cyfoeth Naturiol Cymru o ACA Afonydd Cymru yn erbyn Targedau Ffosfforws (Adroddiad Tystiolaeth 489), sy'n cael effaith sylweddol ar y cwmpas i'w ddatblygu mewn llawer o'r Parc Cenedlaethol.

| Statws | Parhau i Fonitro |
| --- | --- |

Ffigur 22 – Datblygiad sydd ag effaith andwyol ar safleoedd dynodedig ar gyfer treftadaeth a chadwraeth adeiladau.

Sylwadau

Yn ystod yr ail gyfnod monitro, rhoddwyd dau ganiatâd cynllunio a fyddai'n cael effaith andwyol ar safleoedd ar gyfer treftadaeth a chadwraeth adeiladau (Ardal Gadwraeth Aberhonddu ac Eglwys Gadeiriol Aberhonddu), pob un yn cael ei ystyried yn dderbyniol ar gydbwysedd gan Bwyllgor Cynllunio'r Awdurdod.

Er na adroddwyd hyn yn flaenorol, yn ystod yr unfed cyfnod monitro ar ddeg, caniatawyd datblygiad gydag effaith andwyol ar safleoedd dynodedig ar gyfer treftadaeth a chadwraeth adeiladau. Rhoddwyd caniatâd cynllunio i'r cyfleuster gofal ychwanegol arfaethedig ar hen safle Roy Hatton yn Aberhonddu eto yn ôl argymhelliad swyddogion, gyda'r pwyllgor cynllunio yn penderfynu bod buddion cyhoeddus yn gorbwyso effaith negyddol ar dreftadaeth negyddol ar yr Ardal Gadwraeth.

Argymhellion:

Mae gofyniad y dangosydd hwn yn cael ei fodloni. Fodd bynnag, ystyrir ei fod yn ddangosydd pwysig a bydd yn parhau i gael ei fonitro a dylid parhau â hyfforddiant rheolaidd i aelodau ar faterion treftadaeth adeiledig.

| Statws | Parhau i fonitro |
| --- | --- |

Ffigur 23 – Nifer yr Ardaloedd cadwraeth ag asesiadau cyfredol

Sylwadau:

Yn dilyn ymgynghoriad, cymeradwywyd Arfarniadau Ardal Gadwraeth Crucywel a Llangatwg gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn ystod y 7fed cyfnod Monitro (2020/2021).

Argymhellion:

Byddai'r asesiad hwn yn cael ei sbarduno ar gyfer y dangosydd hwn pe na bai'r Asesiadau Ardal Gadwraeth yn cael eu cwblhau erbyn diwedd 2017. Mae arfarniadau bellach wedi'u cwblhau ar gyfer Ardaloedd Cadwraeth Aberhonddu, Y Gelli Gandryll, Talgarth, Crucywel a Llangatwg. Yn unol â hynny, nid oes angen monitro pellach.

| Statws | Rhoi'r gorau i fonitro |
| --- | --- |
|  | Cwblhawyd yn ystod y seithfed cyfnod monitro. |

Nodyn: Deuddegfed cyfnod monitro.

Er bod gan bob ardal gadwraeth asesiadau cyfredol, mae disgwyl i dri (3) arfarniad gael eu hadolygu o fis Medi 2016 (ar ôl 10 mlynedd) a dylid eu hadolygu cyn y dyddiad hwn.

Argymhelliad: Ystyried blaenoriaethu’r gwaith hwn yn ystod y gwaith cynllunio gwasanaeth ar gyfer blwyddyn ariannol 2027/28.

Ffigur 24 – Canllawiau Cynllunio Atodol

| Canllawiau Cynllunio Atodol |  |
| --- | --- |
| Yn unol â gofynion y Fframwaith Monitro CDLl, mae'r Aelodau wedi cymeradwyo'r Canllawiau Cynllunio Atodol canlynol i'w defnyddio wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio perthnasol: - Goleuadau ymwthiol - Archwiliad Bioamrywiaeth Mae'r Canllawiau Cynllunio Atodol arfaethedig sy'n ymwneud ag Arfer Gorau mewn Bioamrywiaeth wedi'u cyhoeddi a'u cymeradwyo i'w defnyddio wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio perthnasol. Gohiriwyd cyhoeddi'r CCA hwn, yn rhannol oherwydd y gwaith a wnaed i ymestyn y Canllawiau Cynllunio Atodol Archwilio Bioamrywiaeth i gynnwys yr Anheddiad Allweddol Lefel 2 sy'n weddill ym Mhonsenni a Defynnog (sydd hefyd wedi'i gymeradwyo). |  |
| Sylw: Dim. |  |
| Argymhelliad: Mae'r Canllawiau Cynllunio Atodol perthnasol wedi'u cwblhau. Yn unol â hynny, nid oes angen monitro pellach. |  |
| Statws | Wedi'i gwblhau. Archwiliad bioamrywiaeth wedi'i gwblhau yn 2016. |

Newid Hinsawdd, Dylunio Cynaliadwy ac Ynni Adnewyddadwy

Ffigur 25 – Datblygiad mewn ardaloedd llifogydd C1 a C2 nad ydynt yn bodloni profion Nodyn Cyngor Technegol 15

Sylwadau:

Yn ystod y cyfnod monitro hwn, ni roddwyd unrhyw ganiatâd cynllunio mewn parth llifogydd C1 neu C2 yn erbyn y cyngor a'r profion a gynhwysir yn Nodyn Cyngor Technegol 15: Datblygu a pherygl llifogydd na’r Nodyn cyngor technegol (TAN) 15: datblygu, llifogydd ac erydu arfordirol | LLYW.CYMRU newydd (Mawrth 2025).

Yn ystod y cyfnod a gwmpesir gan y pumed adroddiad monitro, yn dilyn penderfyniad pwyllgor i ganiatáu datblygiad agored i niwed drwy gefnogi Newid Defnydd o fewn parth llifogydd C2, galwyd cais i'w benderfynu gan Weinidogion Cymru ac fe'i gwrthodwyd.

Argymhellion:

Nodwn fod TAN15 (Nodyn Cyngor Technegol 15) newydd wedi'i gyhoeddi ar 31 Mawrth 2025. Mae'r TAN newydd wedi dod i rym ar unwaith fel ystyriaeth berthnasol ac mae'n gymwys i bob cais cynllunio. Mae'r TAN newydd yn rhoi mwy o bwyslais ar y CDLl fel y mecanwaith ar gyfer dyrannu safleoedd ond hefyd nodi mesurau lliniaru llifogydd ac asesu risg. Yn ogystal, mae'r TAN newydd yn cymryd dull sy'n seiliedig ar risg gan ddefnyddio'r Map Llifogydd ar gyfer Cynllunio i gydbwyso'r tebygolrwydd o ddigwyddiadau llifogydd yn erbyn bregusrwydd datblygu.

| Statws | Parhau i Fonitro |
| --- | --- |

Ffigur 26 – Caniatâd cynllunio yn groes i gyngor Cyfoeth Naturiol Cymru a Dŵr Cymru ynghylch ansawdd/maint dŵr

Sylwadau:

Yn ystod y deuddegfed cyfnod monitro rhoddwyd caniatâd cynllunio i gais 20/18876/FUL yn erbyn cyngor Dŵr Cymru ar gyfer Codi Canolfan Eco Dyffryn Crai, darparu Man Parcio Ceir, Ardal Ardd wedi'i Thirlunio ynghyd â'r holl waith cysylltiedig arall. Yn ystod y broses cyflwynwyd manylion diwygiedig sy'n golygu na fyddai'r dŵr gwastraff yn cael ei gyfeirio at y Gwaith Trin Dŵr Gwastraff.

Argymhellion:

Mae gofyniad y dangosydd hwn yn cael ei fodloni. Fodd bynnag, ystyrir ei fod yn ddangosydd pwysig a bydd yn parhau i gael ei fonitro, yn enwedig o ystyried Asesiad Cydymffurfiaeth Cyfoeth Naturiol Cymru o ACA Afonydd Cymru yn erbyn Targedau Ffosfforws (Adroddiad Tystiolaeth 489) a'r canllawiau ymarfer cysylltiedig, sy'n cael effaith sylweddol ar y cwmpas ar gyfer datblygu mewn llawer o'r Parc Cenedlaethol.

| Statws | Parhau i Fonitro |
| --- | --- |

Ffigur 27 – Nifer y ceisiadau sy'n ystyried technegau addasu i newid hinsawdd o fewn Datganiadau Dylunio a Mynediad

Sylwadau:

Dim. Mae'r data hwn wedi’i dynnu o Uniform (y system feddalwedd a ddefnyddir ar gyfer rheoli datblygu). Nid yw'n glir a yw'r agwedd hon yn cael ei chofnodi'n systematig. Mae canllawiau Llywodraeth Cymru ar Ddatganiadau Dylunio a Mynediad yn esbonio y dylai'r DAS (datganiad dylunio a mynediad) esbonio'r strategaeth cynaliadwyedd amgylcheddol, sut y bydd y cynigion yn bodloni neu'n rhagori ar safonau adeiladu cynaliadwy a sut y bydd allyriadau carbon cysylltiedig yn cael eu lleihau, gan gynnwys sut mae'r datblygiad yn ymateb i effaith newid hinsawdd presennol a rhagamcanedig yn y dyfodol. (https://www.llyw.cymru/sites/default/files/publications/2018-09/datganiadau-dylunio-a-mynediad.pdf)

Os oes angen DAS, a bod un yn cael ei gyflwyno nad yw'n bodloni'r gofynion isafswm cynnwys statudol, ni ddylid dilysu ceisiadau cynllunio.

Argymhellion:

Mae gofyniad y dangosydd hwn yn cael ei fodloni. Fodd bynnag, ystyrir ei fod yn ddangosydd pwysig a bydd yn parhau i gael ei fonitro.

| Statws | Parhau i Fonitro |
| --- | --- |

Ffigur 28 – Nifer y ceisiadau ar gyfer datblygiadau mwy sy'n methu â darparu 20% o'u ynni o adnoddau carbon isel neu ddi-garbon

| Nifer y ceisiadau ar gyfer datblygiadau mwy sy'n methu â darparu 20% o'u ynni o adnoddau carbon isel neu ddi-garbon |  |
| --- | --- |
| Rhoi'r gorau i fonitro |  |
| Sylw: Cododd y dangosydd hwn oherwydd gofynion Polisi SP11 (Datblygu Cynaliadwy) fel y'i drafftiwyd yn wreiddiol yn y Cynllun Datblygu Lleol Adnau. Fodd bynnag, tynnwyd y gofyniad penodol hwn o'r polisi gan yr Arolygydd yn ystod Archwiliad y Cynllun Datblygu Lleol ar y sail ei fod y tu hwnt i ofynion y Polisi Cynllunio Cenedlaethol. Mae'r dangosydd yn parhau i fod yn y Fframwaith Monitro trwy gamgymeriad gan na chafodd ei godi yn ystod y broses olygu a'i ddiwygio drwy gyfrwng y Newidiadau Materion sy'n Codi. Nid oes unrhyw bolisi yn y Cynllun i orfodi'r gofyniad hwn ac, yn unol â hynny, argymhellir bod y dangosydd hwn yn peidio â chael ei fonitro. |  |
| Argymhelliad: Rhoi'r gorau i fonitro |  |
| Statws | Rhoi'r gorau i fonitro |

Ffigur 29 – Datblygu cynlluniau ynni adnewyddadwy

Sylwadau:

Yn ystod y deuddegfed cyfnod monitro, rhoddwyd caniatâd cynllunio i osod ynni solar sylweddol o 1052 o baneli ffotofoltäig solar ar y ddaear yng ngwaith potelu dŵr Brecon Carreg yn Sir Gaerfyrddin gan bwyllgor cynllunio'r Awdurdod.

Yn ystod y 7fed cyfnod monitro, cynhaliwyd Archwiliadau Ynni Cymunedol ar draws y Parc Cenedlaethol, ochr yn ochr â dadansoddiad lleihau allyriadau C02 (Tachwedd 2020) ac yn fwy diweddar Cyllideb Carbon Alinio Paris ynni yn unig. Dangosodd y dadansoddiad lleihau allyriadau mai dim ond un Ardal Uwch-Allbwn Is (New Inn 4) ar draws y Parc Cenedlaethol cyfan oedd wedi cyrraedd targed lleihau allyriadau Llywodraeth Cymru o 3% y flwyddyn rhwng 2010 a 2018. Yn ystod y cyfnod hwn roedd allyriadau mewn un Ardal Uwch-Allbwn Is (Goetre Fawr 1) wedi cynyddu.

Ar ben hynny, er mwyn i'r Parc Cenedlaethol wneud ei gyfraniad 'teg' tuag at Gytundeb Paris, mae'r Gyllideb Carbon ar sail ardal yn nodi bod angen i:

- Aros o fewn uchafswm cyllideb allyriadau carbon deuocsid cronnus o 1,557 mil tunnell (ktCO2), ar gyfer y cyfnod o 2020 i 2100;

- Cychwyn rhaglen uniongyrchol o liniaru CO2 i gyflawni toriadau blynyddol mewn allyriadau ar gyfartaledd o 14% i gyflawni cyllideb garbon wedi'i halinio â Chytundeb Paris; a

- Cyrraedd sero neu bron â sero carbon heb fod yn hwyrach na 2039.

Mae'r adroddiad y tu ôl i'r gyllideb yn argymell y dylai'r Parc Cenedlaethol:

- cynyddu atafaelu CO2 drwy ddefnydd tir, newid defnydd tir a choedwigaeth (LULUCF), er enghraifft cyd-fynd ag uchelgais lefel uchel y Pwyllgor ar Newid yn yr Hinsawdd o blannu coed, gwella cynnyrch coedwigaeth a rheoli coedwigaeth; a.

- sicrhau bod atafaelu CO2 o'r fath hefyd yn ddigonol i helpu i wneud iawn am allyriadau nad ydynt yn CO2 yn y Parc Cenedlaethol.

Yn fwy diweddar, comisiynodd yr Awdurdod, ynghyd â phob un o Awdurdodau Parciau Cenedlaethol eraill y DU, Small World Consulting i baratoi llwybr i sero net. Mae pob Awdurdod Lleol wedi cyhoeddi Cynllun Ynni Ardal Leol, sy'n nodi opsiynau lefel uchel i sicrhau datgarboneiddio'r cyflenwad ynni.

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu'r Gweithredwr Gwasanaethau Ynni Cenedlaethol (NESO) ar y cyd i baratoi cynlluniau gofodol Cenedlaethol (ledled y DU) a Rhanbarthol (h.y. cenedlaethol Cymru gyfan) ar gyfer cynhyrchu ynni.

Argymhellion:

Mae gofyniad y dangosydd hwn yn cael ei fodloni. Fodd bynnag, ystyrir ei fod yn ddangosydd pwysig a bydd yn parhau i gael ei fonitro.

| Statws | Parhau i Fonitro |
| --- | --- |

Ffigur 30 – Capasiti a ganiateir ac a osodwyd (MW) prosiectau trydan a gwres adnewyddadwy

Sylwadau:

Cyfanswm y cynnydd capasiti ers dechrau monitro yw 5.9671 Megawat.

Argymhellion:

Mae gofyniad y dangosydd hwn yn cael ei fodloni. Fodd bynnag, ystyrir ei fod yn ddangosydd pwysig a bydd yn parhau i gael ei fonitro.

| Statws | Parhau i Fonitro |
| --- | --- |

Ffigur 31 – Canllawiau Cynllunio Atodol

| Canllawiau Cynllunio Atodol |  |
| --- | --- |
| Yn unol â gofynion y Fframwaith Monitro Cynlluniau Datblygu Lleol, mae'r Aelodau wedi cymeradwyo'r Canllawiau Cynllunio Atodol canlynol i'w defnyddio wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio perthnasol: - Datblygu Cynaliadwy ym Mharciau Cenedlaethol Cymru - Datblygiadau Ynni Adnewyddadwy ar Raddfa Fach |  |
| Sylw: Dim. |  |
| Argymhelliad: Mae'r Canllawiau Cynllunio Atodol perthnasol wedi'u cwblhau. Yn unol â hynny, nid oes angen monitro pellach. |  |
| Statws | Wedi'i gwblhau. |

Manwerthu

Ffigur 32 – Cyfraddau swyddi gwag blynyddol canol trefi

| Cyfnod Monitro | Brycheiniog | Crucywel | Y Gelli Gandryll | Talgarth |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cyntaf | 9% | 6% | 2% | 8% |
| Ail | 8% | 4% | 2% | 11% |
| Trydydd | 7% | 3% | 3% | 9% |
| Pedwerydd | 10% | 4% | 4% | 4% |
| Pumed | 11% | 8% | 7% | 4% |
| Chweched | 12% | 5% | 7% | 2% |
| Seithfed | 9% | 3% | 7% | 0% |
| Wythfed | 9% | 1% | 5% | 0% |
| Nawfed | 6% | 1% | 7% | 4% |
| Degfed | 9% | 3% | 4% | 7% |
| Unfed ar ddeg | 8% | 7% | 8% | 9% |
| Deuddegfed | 12% | 4% | 5% | 5% |

Sylwadau:

Pwrpas y dangosydd hwn yw mynd i'r afael ag 'iechyd' y canolfannau manwerthu yn y Parc Cenedlaethol. Mae cyfraddau swyddi gwag yn cael eu monitro o fewn ardaloedd diffiniedig o'r dref lle mae amcan strategol i gefnogi goruchafiaeth defnyddiau manwerthu neu ganol y dref.

Er bod cyfraddau swyddi gwag wedi gostwng yng Nghrughywel, Y Gelli Gandryll a Thalgarth, naill ai drwy fusnesau newydd neu newidiadau defnydd priodol, mae'r gyfradd swyddi gwag yn Aberhonddu wedi cynyddu dros 10% am y tro cyntaf ers y chweched cyfnod monitro. Mae'r Awdurdod yn ymwybodol o gynigion priffyrdd canol trefi sy'n cael eu dilyn gan Gyngor Sir Powys, fodd bynnag, mae angen ymchwilio pellach i'r cynnydd mewn cyfraddau lleoedd gwag.

Cyhoeddwyd Cynllun Lle Crucywel ym mis Mehefin 2024. Datblygwyd y cynllun hwn gan ymgynghorwyr allanol ar ran Awdurdod y Parc Cenedlaethol a Chyngor Tref Crucywel i amlinellu gweledigaeth ar gyfer dyfodol y dref dros y 15 mlynedd nesaf. Mae'n cyd-fynd â Chynllun Rheoli Dyfodol y Bannau ac enillodd wobr flynyddol fawreddog RTPI Cymru am Gynllun y Flwyddyn yn 2024. Yn ogystal, mae pecyn cymorth Cynllun Lle wedi'i greu i gynorthwyo swyddogion yr Awdurdod i baratoi cynlluniau lleoedd eraill.

Bydd y tîm Polisi yn parhau i weithio gydag asiantaethau allanol i archwilio sut i gefnogi ein canolfannau manwerthu a gweithio i ddatblygu arferion gorau i lywio’r Cynllun Datblygu Lleol newydd.

Argymhellion:

Bydd y dangosydd hwn yn cael ei fonitro am flwyddyn arall. Wrth baratoi cynlluniau gwasanaethau ar gyfer 2027/28, dylid ystyried dyrannu adnoddau i ymchwilio a deall yn well, y cynnydd mewn cyfraddau swyddi gwag yng nghanol tref Aberhonddu.

| Statws | Ymchwil Polisi |
| --- | --- |

Twristiaeth Gynaliadwy

Ffigur 33 – Nifer y cyfleusterau twristiaeth newydd neu wedi'u gwella

Sylwadau:

Mae'r ceisiadau a gymeradwywyd o fewn y deuddegfed cyfnod monitro yn cynnwys:

| Cyfeirnod | Cynnig | Lleoliad |
| --- | --- | --- |
| 20/18876/FUL | Codi 'Canolfan Ysgubor Newydd' i ddarparu adeilad amwynder i westeion sy'n aros yn y llety gwyliau (Crai Valley Eco Lodges). | Glwydcaenewydd Farm Cray LD3 8YP |
| 24/23045/FUL | Trosi stabl presennol yn llety gwyliau. | Tŵr Mihangel Llanfihangel Crucornau NP7 8DH |
| 24/23010/FUL | Newid defnydd tir amaethyddol yn ôl-weithredol i safle glampio | Coed Hir Dol-Y-Gaer CF48 2UR |
| 25/23505/FUL | Trosi llety gwyliau ceffylau un ystafell wely presennol a bloc stabl yn ddwy uned gwyliau 2 ystafell wely ac ystafell gemau gymunedol. | Castell Prydydd Cefn Goleu Ninfa Llanellen NP7 9LE |
| 25/23685/FUL | Newid defnydd y Capel presennol yn Osodiad Gwyliau | Capel Penuel Cwm-Du NP8 1RT |
| 21/20677/FUL | Defnydd o'r Anecs presennol fel defnydd cymysg sy'n darparu llety gwyliau yn ychwanegol at y defnydd presennol fel Anecs. | The Annexe, Neuadd Fechan Llanbedr NP8 1SR |
| 23/22483/FUL | Trosi hen bothy yn stiwdio i'w defnyddio yn ategol i ddefnydd cyfreithlon y tir fel llety gwyliau. Yn ogystal, gosod ardal decin i'r garafán bresennol. | Tŷ Phillip Llanbedr NP8 1SY |
| 24/22878/FUL | Bwriad i drosi adeilad allan presennol, 2 yurt gyda chyfleusterau cegin/bwyta a man ymolchi a gwaith cysylltiedig i ddarparu llety gwyliau. | White House Mews Merthyr Road Llan-ffwyst NP7 9LR |
| 24/23245/FUL | Dau gwt bugail arfaethedig ar gyfer llety gwyliau. | Fferm Tŷ Philip-Evan Hillside Llangatwg NP8 1LF |
| 24/23392/FUL | Trosi sied wyna ddiangen i lety gwyliau un ystafell wely. | The Coachouse Cynghordy Llanhamlach LD3 7EX |
| 24/23404/FUL | Codi podiau llety gwyliau, pod amwynder, a gweithdai, gyda decin cysylltiedig a gosod paneli solar ffotofoltaidd ar y to; lleoli yurt; codi canopi pren i'r adeilad stabl presennol, a thwnnel poli; gosod pwll nofio; gosod paneli solar ffotofoltaidd ar y to. | Ffermdy Danydarren Fferm Merthyr Tudful CF48 2HP |
| 24/23466/FUL | Newid defnydd llety presennol ar gyfer gwirfoddolwyr (rhoddwyd caniatâd cynllunio o dan y rhif cymeradwyo P17739) i 2 uned llety gwyliau | Beiligwennol Libanus LD3 8NH |
| 25/23828/FUL | Newid defnydd tir ac adeiladau o lety dros nos gan blant ysgol sy'n defnyddio'r cyfleusterau yn y ganolfan gweithgareddau awyr agored i ddefnyddio’r tir a’r adeiladau ar gyfer llety gwyliau dros nos a 3 bwthyn gwyliau ychwanegol gan gynnwys ail-drefnu'r maes parcio presennol a gwella bwyty presennol ar y safle. | Gwersyll y Royal Oak Llangors LD3 7TR |
| 25/23836/FUL | Trosi un ysgubor segur yn llety gwyliau. | Dower House Forest Coal Pit NP7 7LP |
| 25/23712/FUL | Cais cynllunio ar gyfer addasu ac ymestyn y bloc toiledau presennol i ddarparu ar gyfer toiledau cyhoeddus newydd, cyfleusterau gwybodaeth i ymwelwyr a swyddfeydd. | Bloc Toiled Lion Yard Aberhonddu LD3 7BA |
| 25/24031/FUL | Codi yurt ar y fferm ger busnes cerdded alpaca i ddarparu lle mewn tywydd gwlyb i gwrdd a chyfarch, a sgyrsiau rhagarweiniol sy'n rhan o bob taith gerdded. | Blaenrheon Penpont LD3 8ES |

Argymhellion:

Mae gofyniad y dangosydd hwn yn cael ei fodloni. Fodd bynnag, ystyrir ei fod yn ddangosydd pwysig a bydd yn parhau i gael ei fonitro.

Dylid dylunio pob cyfleuster masnachol o'r cychwyn cyntaf i fod yn hygyrch i bawb, ac argymhellir rhoi adnoddau i ymchwilio a yw'r ddyletswydd cydraddoldeb sector cyhoeddus yn cael ei chynnal yn foddhaol wrth benderfynu ar bob cais o'r fath. Mae natur y datblygiad yn golygu ei bod yn bwysig monitro cydymffurfiaeth ag unrhyw amodau cynllunio, gan sicrhau bod y datblygiad yn unol â chynlluniau a defnydd cymeradwy.

Mae o leiaf dau gyfleuster stablau ceffylau wedi cael caniatâd cynllunio i gael eu trawsnewid yn llety gwyliau mewn lleoliadau lle byddai llety gwyliau newydd yn gwyro o'r CDLl. Argymhellir bod y mater yn cael ei ymchwilio a'i adolygu, o safbwynt 'gallu trosi' ac i sicrhau bod caniatâd newydd ar gyfer cyfleusterau ceffylau wedi'u cynllunio'n briodol ar gyfer y defnydd hwnnw.

| Statws | Ymchwil |
| --- | --- |

Cymunedau Cynaliadwy

Ffigur 34 – Nifer y ceisiadau a gymeradwywyd gan arwain at golli cyfleusterau cymunedol

Sylwadau:

Mae'n debygol y bydd rhoi dau ganiatâd cynllunio yn ystod y deuddegfed cyfnod monitro yn arwain at golli cyfleusterau cymunedol, sef Tafarn Dinas Inn ym Mhontneddfechan (wedi'i droi'n dai) a Chapel Penuel, Cwm-du (wedi'i droi'n Llety gwyliau).

Oherwydd gwybodaeth a ddarparwyd fel rhan o bob cais cynllunio, ystyriwyd nad oedd y naill na'r llall yn mynd yn groes i ddarpariaethau Polisi Strategol SP15 a nod amddiffynnol Polisi 50, gan arwain at golli cyfleusterau cymunedol.

Rhoddwyd caniatâd cynllunio ar gyfer ysgol gynradd newydd ym Mhonsenni (cais 25.24210/FUL).

Argymhellion:

Mae gofyniad y dangosydd hwn yn cael ei fodloni. Fodd bynnag, ystyrir ei fod yn ddangosydd pwysig a bydd yn parhau i gael ei fonitro.

| Statws | Parhau i Fonitro |
| --- | --- |

Seilwaith

Ffigur 35 – Faint o ddatblygiadau newydd sy'n darparu SUDS (Systemau Draenio Trefol Cynaliadwy)

| Faint o ddatblygiad newydd sy'n darparu SUDS (Systemau Draenio Trefol Cynaliadwy) |  |
| --- | --- |
| Rhoi'r gorau i Fonitro - Roedd pob cais perthnasol a gymeradwywyd yn ystyried y gofyniad ar gyfer SUDS. |  |
| Sylw: O 7 Ionawr 2019 ymlaen, bydd angen systemau draenio cynaliadwy ar gyfer pob datblygiad newydd sydd â goblygiadau ar gyfer draenio mwy nag 1 tŷ neu lle mae'r ardal adeiladu yn 100m2 neu fwy i reoli dŵr wyneb ar y safle. Rhaid dylunio ac adeiladu systemau draenio dŵr wyneb yn unol â safonau gorfodol ar gyfer draenio cynaliadwy a gyhoeddir gan Weinidogion Cymru. Rhaid i'r systemau gael eu cymeradwyo gan yr awdurdod lleol ar gyfer yr ardal sy'n gweithredu fel rôl Corff Cymeradwyo SuDS (Systemau Draenio Trefol Cynaliadwy) (SAB) cyn i'r gwaith adeiladu ddechrau. O ystyried datblygiad o fewn y Polisi Cenedlaethol, teimlir bod amcanion y CDLl mewn perthynas â darparu SUDs (Systemau Draenio Cynaliadwy) yn cael eu hystyried trwy ofynion cenedlaethol allan gyda'r system gynllunio. Yn unol â hynny, nid oes angen monitro'r elfen hon o bolisi cynllun mwyach. |  |
| Argymhelliad: Rhoi'r gorau i fonitro |  |
| Statws | Rhoi'r gorau i fonitro yn dilyn cyfnod monitro blaenorol |

Gwastraff

Ffigur 36 – Nifer yr unedau gwag o fewn y safleoedd Dosbarth B a nodwyd sy'n addas i ddarparu ar gyfer cyfleuster gwastraff lleol

| Capasiti unedau gwag o fewn y safleoedd Dosbarth B a nodwyd sy'n addas i ddarparu ar gyfer cyfleuster gwastraff lleol (m2) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cyfnod Monitro | Parc Menter Aberhonddu (m2) | Ystâd Ddiwydiannol Ffrwdgrech, Aberhonddu (m2) | Parc Busnes Talgarth (m2) | Elvicta, Crucywel (m2) | Parc Granada, Llangatwg (m2) | Parc Busnes Maes Glas, y Gelli (m2) | Pontsenni (m2) |
| Cyntaf |  | 500 | 316 |  | 758 |  |  |
| Ail |  | 540.3 | 324.8 |  | 2700 | 101.71 |  |
| Trydydd |  | 417.4 |  |  | 258.3 |  |  |
| Pedwerydd |  | 697.86 | 330.5 |  |  |  |  |
| Pumed | 1213.32 | 697.86 | 867.68 | 2342.99 |  |  | 3438.12 |
| Chweched a Seithfed | 1213.32 | 1423.58 | 867.68 | 2342.99 | 758.79 |  | 456.52 |
| Wythfed | 1207.33 | 1729.75 | 537.17 | 1706.61 | 205.53 | 99.81 | 333.72 |
| Nawfed | 1236.42 | 1339.78 | 527.46 | 1162.09 | 420.71 | 99.82 |  |
| Degfed | 1236.42 | 860.42 | 527.46 | 470.29 | 916.92 |  |  |
| Unfed ar ddeg |  | 374.65 |  |  | 480.80 | 529.86 |  |
| Deuddegfed |  | 2500.00 |  |  |  |  |  |

Sylwadau:

Mae digon o gapasiti o fewn y safleoedd cyflogaeth dynodedig, ac ymddengys bod tir gwag addas ar gael yn arbennig ar hen safle Rodell ar Ystâd Ddiwydiannol Ffrwdgrech, Aberhonddu.

Argymhellion:

Mae gofyniad y dangosydd hwn yn cael ei fodloni. Fodd bynnag, ystyrir ei fod yn ddangosydd pwysig a bydd yn parhau i gael ei fonitro.

| Statws | Parhau i Fonitro |
| --- | --- |

Ffigur 37 – Nifer y cyfleusterau rheoli gwastraff trwyddedig newydd a ganiateir

Sylwadau:

Ni dderbyniwyd unrhyw geisiadau o fewn y cyfnodau monitro ar gyfer cyfleusterau rheoli gwastraff newydd yn y Parc Cenedlaethol. Fodd bynnag, nodwn fod gwybodaeth am drwyddedu bellach ar gael yn rhwydd yn Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol – Safleoedd Gwastraff | DataMapCymru sy'n galluogi dealltwriaeth gliriach o weithgarwch gwastraff yn y Parc Cenedlaethol.

Ers mabwysiadu'r CDLl yn 2013, mae trwyddedau gwastraff wedi'u cyhoeddi yn y Parc Cenedlaethol fel a ganlyn:

- Depo Ffrwdgrech Nodwedd ID 49 (Ail AMR)

- Gorsaf Drosglwyddo Aberhonddu - Cwrt Plyffin Nodwedd ID 133 (Trydydd AMR)

- Storio Gwastraff Meddyg Teulu Biotec Nodwedd ID 212 (Pedwerydd AMR)

- Gweithdy Glaslyn Nodwedd ID 398 (Pumed AMR)

- Cyfadeilad Chwarel Tredegar Nodwedd ID 2264 (Wythfed AMR)

- Canolfan Ailgylchu Aberhonddu Nodwedd ID 87 (Unfed AMR ar ddeg)

Argymhellion:

Bydd y dangosydd hwn yn parhau i gael ei fonitro a mynd i'r afael â'r angen am safleoedd/capasiti ychwanegol o fewn safleoedd cyflogaeth drwy ddyraniad/polisi priodol yn ôl yr angen yn CDLl2.

| Statws | Parhau i Fonitro |
| --- | --- |

Mwynau

Ffigur 38 – Nifer y caniatâd ar gyfer datblygiad parhaol, sterileiddio o fewn ardal diogelu mwynau

Sylwadau:

Dim.

Argymhellion:

Mae gofyniad y dangosydd hwn yn cael ei fodloni. Fodd bynnag, ystyrir ei fod yn ddangosydd pwysig a bydd yn parhau i gael ei fonitro.

| Statws | Parhau i Fonitro |
| --- | --- |

Monitro Safle

Fel rhan o'r broses Adroddiad Monitro Blynyddol, mae'r Awdurdod wedi cytuno i gynnwys diweddariad ar gynnydd a datblygiad safleoedd a ddyrannwyd. Y bwriad yw tynnu sylw at y gweithgaredd sydd wedi digwydd, gan gynnwys paratoi astudiaethau, ceisiadau a/neu ddilyniant datblygiad. Yn unol â hynny, mae'r tabl a nodir isod yn ceisio dangos cynnydd safleoedd a ddyrannwyd yn erbyn cerrig milltir cynnydd:

Ffigur 39

| Safle | Nifer dangosol yr unedau | Briff Datblygu wedi'i gyflwyno | Cytunwyd ar y Briff Datblygu |  | Cais wedi'i gyflwyno | Yn ystyried caniatâu yn ddarostyngedig i Adran 106 | Caniatâd Cynllunio | Dechrau Datblygu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 Mlynedd Cyntaf |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CS28 – Estyniad Caeau Cwmffaldau, Aberhonddu | 66 | Amh. | Amh. |  | Na | Na | Na | Na |
| CS132 - Tir gyferbyn ag Ysgol Uwchradd, Aberhonddu | 30 | Ie | Ie |  | Ie | Ie | Ie | Ie |
| SALT 061 – Tir yn ymyl Lôn Llangenni, Crucywel | 20 | Amh. | Amh. |  | Ie | Ie | Ie | Ie |
| DBR-HOW-A – Tir gyferbyn â The Meadows y Gelli gandryll | 62 | Amh. | Amh. |  | Ie | Ie | Ie | Ie |
| SALT 059 – Tir yn ymyl Brecon Pharmaceuticals, Y Gelli Gandryll | 5 | Amh. | Amh. |  | Ie | Ie | Ie | Na |
| SALT 037 – Estyniad arfaethedig i T9, Talgarth | 15 | Ie | Ie |  | Ie | Ie | Ie | Na |
| DBR-BCH-J - Tir yn ymyl Coedwig Bwlch, Bwlch | 15 | Amh. | Amh. |  | Na | Na | Na | Na |
| CS102 – Dan-y-Bryn a Lancaster Drive, Gilwern | 112 | Amh. | Amh. |  | Ie | Ie | Ie | Ie |
| DBR-LIB-E – Tir yn ymyl Pen y Fan Close, Libanus | 3 | Amh. | Amh. |  | Ie | Ie | Ie | Ie |
| DBR-LBD-A – Tir yn ymyl St Peter's Close | 8 | Amh. | Amh. |  | Ie | Ie | Ie | Ie |
| DBR-LGN-D – Tir gyferbyn ag Ysgol Gynradd Llanigon, Llanigon | 10 | Amh. | Amh. |  | Ie | Na | Na | Na |
| DBR-LPD-A – Tir oddi ar Heol St Cattwg, Llanspyddid | 10 | Amh. | Amh. |  | Ie | Ie | Ie | Na |
| DBR-PNT-D – Tir yn ymyl Ambleside, Pennorth | 6 | Amh. | Amh. |  | Na | Na | Na | Na |
| CS66 – Hen Wersyll y Fyddin, Cwrt Y Gollen | 70 | Ie | Ie |  | Ie | Ie | Ie | Na |
| Gweddill cyfnod y CDLl |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CS93 – Cae Slwch house, Aberhonddu | 23 | Amh. | Amh. |  | Na | Na | Na | Na |
| DBR-BR-A – safle i'r gogledd o Camden Crescent, Aberhonddu | 38 | Amh. | Amh. |  | Ie | Ie | Ie | Ie |
| DBR-BR-B – Tir i'r gogledd o Cradoc Close, Aberhonddu | 33 | Amh. | Amh. |  | Ie | Ie | Ie | Ie |
| CS132 – Tir gyferbyn ag Ysgol Uwchradd, Aberhonddu | 107 | Ie | Ie |  | Ie | Ie | Ie | Ie |
| DBR-CR-A – Tir uwchben Televillage, Crucywel | 20 | Amh. | Amh. |  | Ie | Ie | Ie | Ie |
| CS138 – Glannau Senni, Defynnog | 15 | Amh. | Amh. |  | Na | Na | Na | Na |
| DBR-HOW-C – Tir yn ymyl yr Orsaf Dân | 13 | Amh. | Amh. |  | Na | Na | Na | Na |
| CS42 – Tir yn Crai, Crai | 9 | Amh. | Amh. |  | Ie | Ie | Ie | Na |
| CS43 – Tir i'r de-ddwyrain o Gwalia, Crai | 6 | Amh. | Amh. |  | Ie (rhan o'r safle) | Na | Na | Na |
| CS39/69/70/88/89/99 – Tir Tŷ Clyd, Gofilon | 93 | Amh. | Amh. |  | Ie | Ie | Ydw (rhan o'r safle) | Na |
| CS120 – Tir i'r de o Dŷ Melys, Pencelli | 6 | Amh. | Amh. |  | Ie | Ie | Na | Na |
| CS55 – Tir ym Mhenygarn, Pontsticill | 6 | Amh. | Amh. |  | Na | Na | Na | Na |
| DBR-PTSC/C – Tir ym mhen draw Dan-y-Coed, Pontsticill | 3 | Amh. | Amh. |  | Ie | Ie | Ie | Na |
| CS91 – Tir i'r gorllewin o Dŷ Ponsticill, Pontsticill | 6 | Amh. | Amh. |  | Ie | Amh. | Ie | Na |
| CS127 – Fferm Maesmawr, Talybont | 57 | Amh. | Amh. |  | Na | Na | Na | Na |
| CS111 – Hen Ysbyty Canolbarth Cymru | 93 | Ie | Ie |  | Na | Na | Na | Na |

Y 5 Mlynedd Cyntaf

Nodir bod 11 safle ar gyfer y cyfnod hwn wedi'u symud ymlaen i'r cam cais cynllunio, gyda 5 datblygwr wedi dechrau datblygu ar y safle. Mae 4 safle arall wedi symud ymlaen o fewn camau ystyried a phenderfynu cais cynllunio.

Gweddill cyfnod y cynllun

Mwy na dwy flynedd y tu hwnt i gyfnod cynllunio'r CDLl, mae un ar ddeg (11) o safleoedd a ddyrannwyd yn parhau heb gael caniatâd cynllunio llawn (neu amlinelliad gyda'r holl faterion a gadwyd yn ôl wedi’u datrys). Mae'r rhain yn cynnwys safleoedd o fwy na 50 o unedau yn Aberhonddu, Talgarth, Talybont ar Wysg, a safleoedd llai mewn aneddiadau fel Crai, Bwlch, Pennorth, Defynnog, Pontsticill, Llanigan yn ogystal ag yn nhrefi Aberhonddu a'r Gelli Gandryll.

Safleoedd Defnydd Cymysg

Mae pob safle bellach wedi mabwysiadu Briffiau Datblygu sy'n gysylltiedig â nhw, a dim ond safle hen Ysbyty Canolbarth Cymru sydd ar ôl heb ganiatâd cynllunio ar gyfer ailddatblygu.

Dyfodol

Er mwyn llywio datblygiad y Cynllun Datblygu Lleol nesaf, bydd dealltwriaeth o'r materion sy'n effeithio ar y peidio â chyflawni ac, lle cânt eu cyflawni, canlyniadau cyflwyno safle yn bwysig.

Atodiadau

Atodiad 1 – Graff a thabl o gwblhau adeiladu tai yn erbyn Gofyniad Cyfartaledd Blynyddol y CDLl

| Blwyddyn | Nifer a Gwblhawyd | Gofyniad Blynyddol Cyfartaledd |
| --- | --- | --- |
| 2007/08 | 65 | 133 |
| 2008/09 | 55 | 133 |
| 2009/10 | 45 | 133 |
| 2010/11 | 19 | 133 |
| 2011/12 | 67 | 133 |
| 2012/13 | 87 | 133 |
| 2013/14 | 85 | 133 |
| 2014/15 | 45 | 133 |
| 2015/16 | 58 | 133 |
| 2016/17 | 52 | 133 |
| 2017/18 | 203 | 133 |
| 2018/19 | 89 | 133 |
| 2019/20 | 30 | 133 |
| 2020/21 | 67 | 133 |
| 2021/22 | 59 | 133 |
| 2022/23 | 69 | 133 |
| 2023/24 | 15 | 133 |
| 2024/25 | 28 | 133 |
| 2025/26 | 69 | 133 |
| Cyfanswm | 1,207 | 1995* |

*Nodyn: Bydd talgrynnu'r Gofyniad Blynyddol Cyfartalog yn arwain at wahaniaeth o 5 uned (yn fwy) na chyfanswm Gofyniad Tai CDLl 1990.

Atodiad 2 – Dangosyddion Asesu Cynaliadwyedd Ychwanegol

Sylwer, yng nghyfarfod Awdurdod y Parc Cenedlaethol ar 21 Medi 2018, tynnodd yr Aelodau sylw at y materion gyda'r data a adroddir yn yr Atodiad hwn, y casglwyd y data o Adroddiad Cyflwr y Parc (2014).

Ar ôl diweddaru'r AMR hwn i gyfeirio at Adroddiad Cyflwr y Parc 2020, penderfynodd yr Awdurdod y byddai'r Parc Cenedlaethol yn cyflawni'r rôl hon yn y dyfodol.

Fel modd o gyflawni monitro amgylcheddol strategol statudol, rydym felly yn cyfeirio darllenwyr at Doesen y Parc Cenedlaethol: Tystiolaeth ac Ymchwil | Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Tabl 1 – Gwybodaeth o'r Gymraeg yn y Parc Cenedlaethol

Mae'r tabl hwn yn dangos canlyniadau o Gyfrifiad 2001, 2011 a 2021 ac mae'n dangos lefel y Gymraeg yn y Parc Cenedlaethol yn ôl ward etholiadol.

Adroddir gwybodaeth gymharol yn y dangosyddion Llesiant Cenedlaethol: Llesiant Cymru: dangosyddion cenedlaethol | LLYW. CYMRU.

Gan nad yw pob ward. yn gyfan gwbl o fewn ardal y Parc Cenedlaethol, rhoddir canran y boblogaeth ar gyfer pob ward sy'n byw yn y Parc Cenedlaethol hefyd. Mae'r wardiau hynny sydd wedi'u rhestru yn Coch wedi gweld gostyngiad yn lefel y Gymraeg a gwybodaeth am y Gymraeg, tra bod y rhai mewn gwyrdd, wedi gweld cynnydd yn y wybodaeth am allu Cymraeg/preswylwyr i gyfathrebu yn Gymraeg

| Gwybodaeth o'r Gymraeg |  | 2001 |  | 2011 |  | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Canran y boblogaeth o fewn y ffin | Canran sydd â rhywfaint o wybodaeth o'r Gymraeg | Canran sy'n gallu siarad, ysgrifennu a darllen Cymraeg | Canran sydd â rhywfaint o wybodaeth o'r Gymraeg | Canran sy'n gallu siarad, ysgrifennu a darllen Cymraeg | Canran sy'n gallu siarad Cymraeg |
| Enw'r Ward |  |  |  |  |  |  |
| Abercraf | 3% | 64.0 | 30.5 | 58.89 | 26.28 | 32.6 |
| Bwlch | 100% | 16.4 | 7.4 | 18.23 | 7.80 | 11.2 |
| Crucywel a Dyffryn Grwyn | 100% | 16.6 | 8.2 | 14.35 | 6.39 | 10.1 |
| Cwmtwrch | 0% | 70.9 | 39.7 | 65.12 | 30.70 | 37.2 |
| Honddu Isaf/Llanddew (Felinfach) | 3% | 25.0 | 10.5 | 21.48 | 9.85 | 13.5 |
| Gwernyfed + Llanigon | 36% | 15.4 | 6.9 | 14.87 | 6.81 | 10.5 |
| Gwair | 100% | 12.3 | 5.5 | 14.39 | 5.82 | 6.3 |
| Llangatwg | 100% | 16.6 | 7.2 | 17.92 | 5.91 | 9.4 |
| Llangors | 100% | 23.0 | 10.7 | 19.63 | 8.52 | 11.2 |
| Llangynidr | 100% | 22.9 | 10.5 | 18.24 | 8.59 | 10.6 |
| Maescar/Llywel, Crai | 100% | 42.6 | 20.4 | 40.16 | 18.09 | 23.7 |
| Aberhonddu Tyddewi | 100% | 22.4 | 9.4 | 20.65 | 9.15 | 10.6 |
| Aberhonddu Sant Ioan | 100% | 25.2 | 12.9 |  |  |  |
| Aberhonddu Sain Fair | 100% | 21.0 | 9.8 |  |  |  |
| Talgarth | 96% | 19.7 | 7.0 | 20.07 | 8.47 | 10.5 |
| Talybont, Glyntarell, Llanfrynach | 93% | 23.2 | 11.2 | 22.15 | 8.32 | 13 |
| Tawe-Uchaf/Fellte | 57% | 49.4 | 21.4 | 42.97 | 16.24 | 22.7 |
| Yscir, Trallong, | 29% | 29.6 | 12.3 | 27.55 | 12.33 | 14.2 |
| Ystradgynlais wledig | 1% | 66.7 | 31.7 | 57.23 | 24.61 | 32.6 |
| Garnant Cwmaman | 3% | 79.4 | 55.0 | 69.47 | 41.61 | 51.9 |
| Glanaman | 1% | 77.6 | 52.3 | 70.47 | 41.80 | 48.6 |
| Dyffryn Cennen (Llandeilo) | 13% | 70.0 | 42.9 | 66.54 | 36.82 | 47.4 |
| Llanymddyfri, Llanfair | 5% | 60.2 | 35.7 | 54.07 | 29.38 | 36.2 |
| Llandybie | Llai nag 1% | 75.2 | 46.2 | 71.41 | 38.78 | 50.7 |
| Llangadog, Llanddeusant, Myddfai | 45% | 69.0 | 51.6 | 65.16 | 43.81 | 47.2 |
| Chwarter Bach | 6% | 83.3 | 61.7 | 76.62 | 51.25 | 56.8 |
| Y Rhigos (Hirwaun) | 49% | 32.5 | 13.9 | 29.59 | 12.35 | 14.8 |
| Y Faenor | 12% | 21.3 | 7.8 | 18.05 | 6.79 | 8.5 |
| Brynmawr | 1% | 14.8 | 6.8 | 11.86 | 5.75 | 7.9 |
| Tafarn Newydd Pont-y-pŵl | 0% | 13.5 | 7.7 | 11.91 | 5.83 | 7.8 |
| Gogledd y Fenni (Cantref) | 3% | 15.0 | 8.0 | 13.41 | 6.24 | 10 |
| Crucorni | 36% | 12.0 | 7.3 | 14.29 | 7.45 | 9.9 |
| Goetre Fawr | 10% | 14.3 | 8.0 | 15.71 | 8.23 | 10.4 |
| Llanelli | 100% | 15.0 | 7.6 | 14.23 | 6.49 | 8.9 |
| Llan-ffwyst Fawr | 17% | 15.2 | 7.5 | 15.85 | 8.51 | 10.5 |
| Llanofer | 3% | 12.2 | 6.5 | 12.18 | 6.45 |  |
| Llan-ffwyst Llanwenarth Ultra | 100% | 14.3 | 7.1 | 13.61 | 6.36 | 9.5 |
| Llandeilo Pertholey Mardy | 13% | 14.2 | 7.4 | 16.27 | 7.61 | 10.3 |

Atodiad 3 – Cynlluniau Lle

Sylwer, yng nghyfarfod Awdurdod y Parc Cenedlaethol ar 21 Medi 2018, tynnodd yr Aelodau sylw at y materion gyda'r data a adroddir yn yr Atodiad hwn, y casglwyd y data ar ei gyfer o Adroddiad Cyflwr y Parc (2014).

| Cynllun Lle | Statws yn y Deuddegfed Cyfnod Monitro | Sylwadau |
| --- | --- | --- |
| Aberhonddu | Cynllun 2025 - Ystyriaeth Berthnasol | Dylanwadu ar waith stryd yng nghanol y dref. |
| Crucywel | Cynllun 2025 – Ystyriaeth Berthnasol | Hyfforddiant a chodi ymwybyddiaeth o fewn yr adran gynllunio yn ystod y cyfnod AMR. Cyfeirir at adroddiad y swyddog ar gyfer cynnig datblygu ar Ystâd Elvicta. |
| Y Gelli Gandryll | Cynllun 2016 – Canllawiau Cynllunio Atodol. Deallir y bydd un newydd yn dechrau cyn bo hir | Cynlluniau canolfan cymunedol yn cael eu paratoi. |
| Llangatwg | Cynllun 2025 - - Canllawiau Cynllunio Atodol. | Hyfforddiant a chodi ymwybyddiaeth o fewn yr adran gynllunio yn ystod cyfnod AMR. Cyngor cyn ymgeisio a ddarperir cyn gwneud cais am ganolfan gymunedol. |
| Llanspyddid | 2020 – Canllawiau Cynllunio Atodol. |  |

Julie James AC/AM Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol Minister for Housing and Local Government. (d.d.). Ar gael yn: https://www.gov.wales/sites/default/files/publications/2020-03/changes-to-planning-policy-and-guidance-on-the-delivery-of-housing_0.pdf.

Hatton-Ellis, T. a Jones, T. (d.d.). Asesiad Cydymffurfiaeth ACA Afonydd Cymru yn erbyn Targedau Ffosfforws. [ar-lein] Ar gael yn: https://afonyddcymru.org/wp-content/uploads/2023/02/compliance-assessment-of-welsh-sacs-against-phosphorus-targets-final-v10.pdf [Cyrchwyd 19 Awst 2024].

Foster, H., Jones, T., Jâms, I. a Hatton-Ellis, T. (d.d.). Asesiad o gydymffurfiaeth ACA Afonydd Cymru yn erbyn targedau ansawdd dŵr. [ar-lein] Ar gael yn: https://cdn.cyfoethnaturiol.cymru/media/tgplrk4r/compliance-assessment-of-welsh-river-sacs-against-water-quality-targets-accessible-final-1.pdf?mode=pad&amp [Cyrchwyd 19 Ionawr 2024].

cyfoethnaturiol.cymru. (d.d.). Cyfoeth Naturiol Cymru / Cyngor i awdurdodau cynllunio ar gyfer ceisiadau cynllunio sy'n effeithio ar Ardaloedd Cadwraeth Arbennig afonydd sy'n sensitif i ffosfforws. [ar-lein] Ar gael yn: https://naturalresources.wales/guidance-and-advice/business-sectors/planning-and-development/our-role-in-planning-and-development/advice-to-planning-authorities-for-planning-applications-affecting-phosphorus-sensitive-river-special-areas-of-conservation/?lang=en.

LLYW. CYMRU. (2020). Dyddiadau gorffen y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl): llythyr at awdurdodau lleol [HTML] | LLYW. CYMRU. [ar-lein] Ar gael yn: https://gov.wales/local-development-plan-ldp-end-dates-letter-local-authorities-html [Cyrchwyd 19 Awst 2024].

Cyfoeth Naturiol Cymru. (2024). Cyfoeth Naturiol Cymru / Asesiad o ansawdd dŵr yng Nghymru 2024. [ar-lein] Ar gael yn: https://naturalresources.wales/evidence-and-data/research-and-reports/water-reports/water-quality/assessment-of-water-quality-in-wales-2024/?